**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)**

**แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566**




**ของ**

**เทศบาลตำบลตาเกา**

**อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี**

***งานแผนและงบประมาณ***

***เทศบาลตำบลตาเกา***

******

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1-9

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10-50

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 51-53

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 44-59

- รายละเอียดโครงการพัฒนา 60-107

- โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 108-123

- โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 124-130

- บัญชีครุภัณฑ์ 131

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 132-135


**ส่วนที่ 1**

1

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ด้านกายภาพ**

****

2

**1.1 ที่ตั้งของตำบลตาเกา**

สำนักงานเทศบาลตำบลตาเกาตั้งอยู่เลขที่ 226 หมู่ 6 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260 หมาเลขโทรศัพท์ 045-429397 , 045- 864049

**อาณาเขตตำบล**  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ขี้เหล็ก และ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โคกสะอาด และ ต.โซง อ.น้ำยืน

**1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

เทศบาลตำบลตาเกามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง สภาพส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ประชานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ มีแหล่งน้ำในการทำการเกษตร อุปโภค บริโภค ได้แก่ ทดหลวง ห้วยฝั่งแดง ห้วยขาม ห้วยดำรง ห้วยเสลา ห้วยตาเอ็ม แต่ยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่มีลำห้วยผ่านต้องอาศัยน้ำจากฝนในการทำการเกษตร

**1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะทางภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม - เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - เมษายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

**1.4 ลักษณะของดิน**

ดินร่วนปนทราย

**1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ**

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำห้วย จำนวน 8 แห่ง

- หนองน้ำ จำนวน 3 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝายน้ำล้น คสล. จำนวน - แห่ง

- บ่อน้ำตื้น จำนวน 250 แห่ง

- บ่อบาดาล จำนวน 23 แห่ง

- ประปาหมูบ้าน จำนวน 15 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

**1.6 ลักษณะของป่าไม้**

-ไม่มีป่าไม้

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

3

**2.1 เขตการปกครอง**

เทศบาลตำบลตาเกาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๕ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตาเกามีดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อบ้าน** | **ชื่อ - สกุล** | **ตำแหน่ง** | **หมายเลขโทรศัพท์** |
| 1 | บ้านตาเกา | นายใสทอง เดสี | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 2 | บ้านตาเอ็ม | นางสุรางค์ เชษฐสิงห์ | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 3 | บ้านน้ำขุ่น | นายล้วน โงนเงิน | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 4 | บ้านหมากแหน่ง | นายอภิชาต ยอดพุทธ | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 5 | บ้านโนนโฮม | นายบุญลือ หอมจันทร์ | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 6 | บ้านรุ่งแสงจันทร์ | นายสุรศักดิ์ พาพะหม | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 7 | บ้านโนนงาม | นายสุพัฒน์ ปัตถา | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 8 | บ้านซำสะกวยน้อย | นายแซม พรมสุวรรณ์ | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 9 | บ้านรุ่งตะวัน | นายสมาน พามาเนตร | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 10 | บ้านหมากแหน่งใต้ | นายติ้ว เมียดธิมาตย์ | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 11 | บ้านจันทร์สว่าง | นางชรินทร์ทิพ คงสมมนต์ | กำนันตำบลตาเกา |  |
| 12 | บ้านซำเหนือ | นายดำรง ธาดาวงษา | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 13 | บ้านตาเอ็ม | นายขวัญชัย นามลี | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 14 | บ้านน้ำขุ่นกลาง | นายสุรินทร์ ไผ่เลี้ยง | ผู้ใหญ่บ้าน |  |
| 15 | บ้านเกษตรหนองบอน | นายจำนงค์ สินสิมหา | ผู้ใหญ่บ้าน |  |

**2.2 การเลือกตั้ง**

เทศบาลตำบลตาเกา มีเขตการเลือกตั้งทั้งหมด ๒ เขตการเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาเการวมทั้งหมด ๑๒ คน การเลือกตั้งล่าสุดของเทศบาลตำบลตาเกา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 6,796 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 5,192 คน คิดเป็นร้อยละ 76.39 % และผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ จำนวน 1,604 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

1. ผู้บริหารเทศบาลตำบลตาเกา ประกอบด้วย
2. นายสมยงค์ โมลานิล นายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
3. นายจำปี อารีเหลือ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
4. นายเฉลิมชัย สรกเมียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
5. นางพักตร์วิภา รักผลดี เลขานุการนายกเทสมนตรี
6. นายทองใส ธาดาวงษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตาเกา
7. สภาเทศบาลตำบลตาเกา ประกอบด้วย

๑. นายทองม้วน ธาดาวงษา ประธานสภาเทศบาลตำบล

๒. นายไมตรี ตรกสังข์ รองประธานสภาเทศบาลตำบล

3. นายธีรยุทธ มังคะการ เลขานุการสภาฯ

4. นายบุญตา ดาสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

5. นายวรรณรัตน์ ปัตถา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

6. นายสมุทร เสนคราม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

7. นายบุญสี นำระนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

8. นายสุจินดา ครองเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

9. นายอุทัย ศรีเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

10. นายโชควัฒนา สาริก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

4

11. นายคำพูล ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

12. นายจิม เพตะเข้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

**3. ประชากร**

**3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

ประชากร (ข้อมูลเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔)

มีประชากร ทั้งสิ้น จำนวน 9,๙๑6 คน

แยกเป็น ชาย จำนวน 5,0๓6 คน

หญิง จำนวน 4,8๘0 คน

ครัวเรือน จำนวน 3,654 ครัวเรือน

โดยมีรายละเอียดข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรของเทศบาลตำบลตาเกาในแต่ละหมู่บ้าน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน  (หลัง) | จำนวนประชากร (คน) | | รวม | หมายเหตุ |
| ชาย | หญิง |
| หมู |  |  |  |  |  |  |
| 1 | บ้านตาเกา | 201 | 356 | 319 | 675 |  |
| 2 | บ้านตาเอ็ม | 164 | 251 | 237 | 488 |  |
| 3 | บ้านน้ำขุ่น | 246 | 406 | 375 | 781 |  |
| 4 | บ้านหมากแหน่ง | 311 | 451 | 424 | 875 |  |
| 5 | บ้านโนนโฮม | 209 | 337 | 308 | 645 |  |
| 6 | บ้านรุ่งแสงจันทร์ | 191 | 204 | 226 | 430 |  |
| 7 | บ้านโนนงาม | 447 | 575 | 590 | 1,165 |  |
| 8 | บ้านซำสะกวยน้อย | 255 | 391 | 377 | 768 |  |
| 9 | บ้านรุ่งตะวัน | 631 | 440 | 404 | 844 |  |
| 10 | บ้านหมากแหน่งใต้ | 354 | 434 | 415 | 849 |  |
| 11 | บ้านจันทร์สว่าง | 118 | 105 | 102 | 207 |  |
| 12 | บ้านซำเหนือ | 223 | 397 | 432 | 829 |  |
| 13 | บ้านตาเอ็ม | 163 | 230 | 239 | 469 |  |
| 14 | บ้านน้ำขุ่นกลาง | 172 | 296 | 302 | 598 |  |
| 15 | บ้านเกษตรหนองบอน | 144 | 210 | 179 | 389 |  |
| รวม | | 3,840 | 5,083 | 4,943 | 10,012 |  |

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร เดือนสิงหาคม 2564**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ** | **ชาย** | **หญิง** | **รวม** | **หมายเหตุ** |
| จำนวนประชากรเด็ก | 404 | 375 | 779 | อายุ ๐-๖ |
| จำนวนประชากรเด็กและเยาวชน | 894 | 837 | 1,731 | อายุ ๗-18 ปี |
| จำนวนประชากร | 2,310 | 2,186 | 4,496 | อายุ 19-60 ปี |
| จำนวนประชากรผู้สูงอายุ | 598 | 634 | 1,232 | อายุมากกว่า 60 ปี |
| **รวม** | **5,102** | **4,943** | **10,045** |  |

**4.สภาพทางสังคม**

5

**4.1 การศึกษา**

ในเขตพื้นที่ตำบลตาเกาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้

**แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25๖๔**

**เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายชื่อโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น(คน) |
| ก่อน  ปฐมวัย | อนุบาล๑  (คน) | อนุบาล2  (คน) | อนุบาล3  (คน) | ป.1  (คน) | ป.2  (คน) | ป.3  (คน) | ป.4  (คน) | ป.5  (คน) | ป.6  (คน) |
| 1 | ศพด.บ้านตาเอ็ม | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ศพด.บ้านโนนงาม-น้ำขุ่น | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ศดว.บ้านหมากแหน่ง | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ศพด.บ้านโนนโฮม | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ศดว.บ้านซำซะกวยน้อย | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ศพด.บ้านรุ่งตะวัน | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ร.รบ้านตาเกาตาโกย | - | - | 19 | 12 | 20 | 16 | 16 | 23 | 20 | 24 | 150 |
| 8 | ร.ร.บ้านน้ำขุ่น | - | - | 30 | 35 | 33 | 49 | 53 | 45 | 33 | 46 | 324 |
| 9 | ร.รบ้านหมากแหน่ง | - | - | - | 13 | 30 | 14 | 26 | 25 | 14 | 19 | 141 |
| 10 | ร.รบ้านซำซะกวยน้อย | - | - | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 178 |
| **รวม** | | **218** | **-** | **67** | **82** | **13** | **101** | **119** | **113** | **91** | **113** | **1,011** |

- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 แห่ง

- หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จำนวน 15 แห่ง

- ศูนย์ กศน. ตำบลตาเกา จำนวน 1 แห่ง

**4.2 สาธารณสุข**

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น จำนวน ๑ แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน ๑ แห่ง

- สถานพยาบาลเอกชน จำนวน ๔ แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน ๒ แห่ง

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน รวมจำนวน ๒๑๕ คน

**4.3 อาชญากรรม**

6

สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี ๔ กลุ่ม)

เปรียบเทียบระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กับ วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทความผิด | ๑มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ | | ๑มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ | | เปรียบเทียบรับแจ้ง | | จับ % | อัตราคดีต่อแสน | ปราบปราม | |
| รับแจ้ง | จับ | รับแจ้ง | จับ | + เพิ่ม  - ลด | % | เป้าหมาย % | ผลปฏิบัติ  % |
| ๑.ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ | | | | | | | | | | |
| -ฆ่าผู้อื่น | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 11.11 | 100 | 29.20 | 100 | 100 |
| -ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |
| -พยายามฆ่า | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2.29 | 100 | 100 |
| -ทำร้ายร่างกาย | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 50 | 100 | 26.28 | 100 | 100 |
| -ข่มขืนกระทำชำเรา | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| -อื่นๆ | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| รวม | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 11.11 | 100 | 29.20 | 100 | 100 |

สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี ๔ กลุ่ม)

เปรียบเทียบระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กับ วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทความผิด | ๑มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ | | ๑มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ | | เปรียบเทียบรับแจ้ง | | จับ % | อัตราคดีต่อแสน | ปราบปราม | |
| รับแจ้ง | จับ | รับแจ้ง | จับ | + เพิ่ม  - ลด | % | เป้าหมาย % | ผลปฏิบัติ  % |
| ๒.ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | | | | | | | | | | |
| -ปล้นทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ชิงทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -วิ่งราวทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ลักทรัพย์ | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | -100 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| -กรรโชกทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ฉ้อโกง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ยักยอกทรัพย์ | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -100 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| -ทำให้เสียทรัพย์ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 2.92 | 100 | 100 |
| -รับของโจร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ลักพาเรียกค่าไถ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -วางเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -อื่นๆ | 5 | 5 | 3 | 3 | -2 | -40 | 100 | 8.76 | 91.67 | 100 |
| รวม | 11 | 11 | 4 | 4 | -7 | -63.64 | 100 | 11.68 | 86.67 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ฐานความผิดพิเศษ  7 | | | | | | | | | | |
| -พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | - | 0 |
| -พ.ร.บ.ป่าไม้ | 20 | 7 | 12 | 4 | -8 | -40 | 33.33 | 35.04 | - | 33.33 |
| -พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ | 16 | 9 | 2 | 0 | -14 | -87.50 | 0 | 5.84 | - | 0 |
| -พ.ร.บ.อุทยานฯ | 8 | 3 | 2 | 0 | -6 | -75 | 0 | 5.84 | - | 0 |
| -พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100 | 0 | 0 | - | 0 |
| รวม | 48 | 21 | 16 | 4 | -32 | 66.67 | 25 | 46.72 | - | 25 |
| ๕.ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | | | | | | | | | | |
| -ยาเสพติด | 205 | 216 | 131 | 130 | -74 | -36.10 |  |  |  |  |
| -อาวุธปืน | 28 | 26 | 28 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| -การพนัน | 12 | 36 | 4 | 5 | -8 | -66.67 |  |  |  |  |
| รวม | 245 | 278 | 163 | 165 | -82 | -33.47 |  |  |  |  |

(ที่มา : สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี ๔ กลุ่ม)เปรียบเทียบ สภ.น้ำขุ่น )

วิเคราะห์สถานการณ์ อาชญากรรม สถิติการเกิดการจับกุม

เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๐ พบว่าฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น (ฆ่า

ผู้อื่นและทำร้ายร่างกาย) สำหรับฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์,ฐานความผิดพิเศษ และฐานความผิดที่รัฐ เป็นผู้เสียหายมีแนวโน้มลดลง สะท้อนการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมยังไม่ดีขึ้น

แนวทางการแก้ปัญหา

ควรจัดให้มีจุดตรวจ สายตรวจ ตามจุดเสี่ยง ให้ความรู้กับชุมชนและเยาวชน มีการเอาใจใส่ บุตร

หลานให้เป็นคนดี ซึ่งจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในอนาคต สำหรับการแก้ปัญหานั้น ควรมีการให้ ความรู้และการอบรมอาชีพเพื่อให้มีงานทำมีรายได้จะได้ไม่ไปกระทำความผิด มีการติดกล้องวงจรผิด และจัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ,ช่วยกันตรวจตราและแจ้งข่าวเมื่อพบผู้ต้องสงสัยที่กระทำความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ

4.4 ยาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทความผิด | ๑มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ | | ๑มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ | | เปรียบเทียบรับแจ้ง | | จับ % | อัตราคดีต่อแสน | ปราบปราม | |
| รับแจ้ง | จับ | รับแจ้ง | จับ | + เพิ่ม  - ลด | % | เป้าหมาย % | ผลปฏิบัติ  % |
| -ยาเสพติด | 205 | 216 | 131 | 130 | -74 | -36.10 |  |  |  |  |

- ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชน มีแนวโน้มที่ยังเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำหนด พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานป้องกัน โดยวิเคราะห์จากสภาพปัญหาของพื้นที่ที่เป็นปัญหายาเสพติด ด้านการผลิต การค้า การแพร่ระบาด และและพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชน เพื่อสามารถกำหนดกลวิธีในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการใช้มาตรการดำเนินงานแบบผสมผสานที่เหมาะสม สอดคล้องตามสภาพปัญหา

**4.5 การสังคมสงเคราะห์**

8

- คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส

ตารางจำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภท | ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (คน) | ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (คน) | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (คน) | หมายเหตุ |
| ผู้สูงอายุ | 1,027 | 1,009 | 1,159 |  |
| ผู้พิการ | 178 | 228 | 191 |  |
| ผู้ป่วยเอดส์ | - | - | - |  |
| รวม | 1,205 | 1,237 | 1,350 |  |

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบล

**5. ระบบบริการพื้นฐาน**

**5.1 การคมนาคมขนส่ง**

-การคมนาคมรถโดยสารประจำทางวันละหนึ่งเที่ยวไป-กลับ น้ำยืนอุบล

- การคมนาคมรถตู้โดยสารประจำทางวันละหนึ่งเที่ยวไป-กลับ น้ำยืนอุบล

**5.2 การไฟฟ้า**

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน

**5.3 การประปา**

-ไม่มีการประปาส่วนภูมิภาคมีแต่ประปาหมูบ้านทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน

**5.4 โทรศัพท์**

- ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

**5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์**

- ไปรษณีย์น้ำยืนสาขาน้ำขุ่น

**6. ระบบเศรษฐกิจ**

**6.1 การเกษตร**

1 ทำนา

2 ทำไร่มันสำปะหลัง

3 ทำสวนยางพารา

**6.2 การประมง**

- ไม่มี

**6.3 การปศุสัตว์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พื้นที่ | เกษตรกร(ราย) | โคเนื้อ | กระบือ | สุกร | ไก่ | เป็ด | แพะ | สุนัข | แมว |
| ตาเกา | 640 | 671 | 159 | 755 | 25,190 | 5,439 | 3 | 1,590 | 452 |

( ที่มา : ข้อมูลการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น ปี ๒๕๖๑)

วิเคราะห์เปรียบเทียบและสถานการณ์

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโค กระบือ และอีก ส่วนหนึ่งทำ

การเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการ ใช้เครื่องจักรรถไถแทนการใช้แรงงานจากสัตว์ และที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์มีจำนวนลดลง

สถานการณ์ในปัจจุบัน โค กระบือ ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดยัง มีความ

9

ต้องการมากจำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบันราคาโค กระบือสูงมาก เกษตรกรหลายรายจึงหันกลับมาเลี้ยงอีก มีการรวมกลุ่ม และจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อเพิ่มรายได้ลดปัญหาความยากจน

**6.4 การบริการ**

- ศรีอำนวยรีสร์อท

**6.5 การท่องเที่ยว**

- ไม่มี

**6.6 อุตสาหกรรม**

- โรงน้ำแข็งห้าดาว

**6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ**

- กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม กลุ่มทอผ้า และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

**6.8 แรงงาน**

- ไม่มี

**7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**7.1 การนับถือศาสนา**

- นับถือศาสนาพุทธ

**7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

- งานศาลหลักเมืองอำเภอน้ำขุ่น

- งานแห่ต้นเงิน

- งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

- ฮีต 12 คอง 14

**7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น**

- ขนมพื้นเมือง (ขนมตดหมา และข้าวต้มทางมะพร้าว)

**7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก**

- ไม่มี

**8.ทรัพยากรธรรมชาติ**

**8.1 น้ำ**

- แหล่งน้ำที่สำคัญ ห้วยขก ห้วยขาม ห้วยฝั่งแดง ห้วยแบกจาน ห้วยดำรง ห้วยเสลา ทดชู อ่างเก็บน้ำ

ทดหลวง

**8.2 ป่าไม้**

- ไม่มี

**8.3 ภูเขา**

- ไม่มี

**8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ**

- ไม่มี

**9. อื่นๆ** (ถ้ามี)

**ส่วนที่ 2**

10

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. **ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)**

**วิสัยทัศน** “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้

**1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**

มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ และชวยลดและปองกันภัยคุกคาม จากภายนอก รวมทั้ง สรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น

**2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน**

เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพ การผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขา อุตสาหกรรม เกษตร และบริการการสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ ที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

11

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ แขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม ปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคา และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน เกษตรกร

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง ประเทศรวมถึงสราง องคความรูดานการตางประเทศ

**3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน**

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกายใจ สติปญญา มีความ เปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความ เปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง

(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ บมเพาะจิตใจ ใหเขมแข็ง

**4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**

เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคม ที่เสมอภาคและ เปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

**5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม**

12

เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ธรรมชาติ และ

พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหาร จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

**6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ ของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

* 1. **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)**

**1.2.1 หลักการและแนวคิด**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมั่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถ ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

**1.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล

**2. แนวคิด Resilience**ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ

**3. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ** โดยการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

**4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG** ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

**1.2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา**

13

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ **พลิกโฉมประเทศไทยสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน"** ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นโดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนด**เป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ** ประกอบด้วย

**1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม** มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

**๒. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่** มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

**๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม** มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในเชิงรายได้ พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

**๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน** มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘

**5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่** มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

14

โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก มีดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายหลัก** | **ตัวชี้วัด** | **สถานะปัจจุบัน** | **ค่าเป้าหมายในปี 2570** |
| 1. การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม | รายได้ประชาชาติต่อหัว | 7,097 เหรียญสหรัฐต่อปี  (227,0010 บาท)  ในปี 2564 | 9,300 เหรียญสหรัฐต่อปี  (300,0010 บาท) |
| 2. การพัฒนาคนสำหรับ โลกยุคใหม่ | ดัชนีความก้าวหน้าของคน | 0.6501  (ความก้าวหน้าของคน อยู่ในระดับปานกลาง)  ในปี 2563 | 0.7209  (ความก้าวหน้าของคน อยู่ในระดับสูง) |
| 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม | ความแตกต่างของความเป็นอยู่ (รายจ่าย) ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด ร้อยละ 10 และต่ำสุดร้อยละ 40 | 5.68 เท่า  ในปี 2563 | ต่ำกว่า 5 เท่า |
| 4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความสู่ยั่งยืน | ปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก | ในปี 2562  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม (ครอบคลุมภาคพลังงาน/คมนาคมและขนส่ง/กระบวนการทางอุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ |
| 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ | ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ | | |
| 1) ขีดความสามารถของการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ | ร้อยละ 85  ในปี 2563 | ร้อยละ 90  โดยสมรรถนะหลักแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
| 2) อันดับความเสี่ยง ด้านภูมิอากาศ | อันดับเฉลี่ย 5 ปี  (2558 – 2562)  เท่ากับ 36.8 | อันดับที่ 30 |
| 3) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล | อันดับที่ 38  ในปี 2564 | อันดับที่ 30 |
| 4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล | อันดับที่ 20  ในปี 2564 | อันดับที่ 15 |

**1.2.3 หมุดหมายการพัฒนา**

154

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนด หมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวัง “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้

**1.มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย**

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และและสุขภาพมูลค่าสูง

หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน

**2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม**

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

**3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


**4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ**

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

**แผนภาพความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก**

16



**1.๒.๔ แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย**

17

**หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น

เป้าหมายที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพและความยั่งยืนของภาคเกษตร

เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ 1การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ

กลยุทธ์ที่ 4การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานรวมทั้งการใช้น้ำช้ำ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง

กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต การเกษตร

กลยุทธ์ที่ 9การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑0 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

กลยุทธ์ที่ ๑๑. การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ นักวิซาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

**หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพอื่น

เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส

เป้าหมายที่ ๓ การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดสากล

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

187

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และชั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย

ยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการทองเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

**หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก

เป้าหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี

กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ

กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานรวมกันระหว่างรัฐและเอกชน

กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด

**หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ

เป้าหมายที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

เป้าหมายที่ ๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 4การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

19

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

**หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

เป้าหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ ๓ ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

**หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

**หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้

เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่

เป้าหมายที่ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามาถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างอย่างมีประสิทธิผลจากภาครัฐ

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

20

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

**หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น

เป้าหมายที่ ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และมือง

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

**หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม

**หมุดหมายที่ ๑0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ ๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

21

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

**หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง

เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๒การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

**หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

เป้าหมายที่ ๒ กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและสามารถสร้างงานอนาคต

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน**

**๑. เป้าหมายการพัฒนา**

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้

เป้าหมายที่ ๒ ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว

**๒. กลยุทธ์การพัฒนา**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด

กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ

22

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

**1.3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development Goals (SDGs)**

ประเทศไทยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุรีในหลายด้าน โดยเป้าหมายการพัฒนาอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้

**เป้าหมายที่ 1** ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกพื้นที่

**เป้าหมายที่ 2**ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

**เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

**เป้าหมายที่4**สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**เป้าหมายที่5**บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

**เป้าหมายที่6**สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน

**เป้าหมายที่7**สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

**เป้าหมายที่ 8**ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

**เป้าหมายที่9**สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

**เป้าหมายที่10**ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

**เป้าหมายที่ 11**ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน

**เป้าหมายที่12**สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

**เป้าหมายที่ 13**ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

**เป้าหมายที่ 14**อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**เป้าหมายที่ 15**ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

**เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

**เป้าหมายที่ 17**เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

**๑.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

23

**1. กรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2566 – 2570) กรอบทิศทางการพัฒนาภาค**

**แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำดินคุณภาพต่ำประสบอุทกภัยและภัย แล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและ พื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ใน ระยะยาว

**เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์**

พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”

**วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค

(2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้

(3) เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

(4) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(5) เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(1) พื้นที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง

(2) สัดส่วนคนจนลดลง

(3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

(4) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

(5) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง ยั่งยืน**

**แนวทางการพัฒนา**

1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณการกัก เก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่ง กักเก็บ(แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร

2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เลย ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่น้ำในภาคและระหว่างภาค

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ เป็นต้น

4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ำ ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดทำแผนบริหาร จัดการน้ำ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

24

**2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำกินของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยเพิ่มสวัสดิการ ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแล ผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาล ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยง โรงพยาบาล ขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและเยาวชนใน สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัด สิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้า ระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและ ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็ก ในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการ ปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

**3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อยโดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนที่เป็นธรรม นำร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู

2) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้ มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้ สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

25

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) และความ ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญ ที่เป็นสารตั้งต้นในการ แปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท า ฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน

4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สำคัญของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากร ฐานชีวภาพ(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงานอุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ จังหวัดสกลนครมหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ ตอนล่างด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความ หลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืช มูลค่าสูง เอนไซม์/อาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชนของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายใน ครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน

5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ รวมทั้ง สนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง การตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น

6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยี และงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับ ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้ มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด และ ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

26

8) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้น น้ำในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขต พื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และ ป้องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจาย ตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรม ในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่องเพื่อให้ สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ ชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริม การขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของ แต่ละพื้นที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนา ระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยและ สุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว

3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน(Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา ท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้น พัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น

4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์อุดรธานี หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมมีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของ โรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง

27

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริม กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อ ประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเพื่อลด การพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ ขยะอย่างถูกวิธี

7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชน และท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาค บริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้า วิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจ ของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

**5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของ ภาค**

**แนวทางการพัฒนา**

1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิการพัฒนา รถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานีอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง

3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุน การบริการ สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับ ระบบโครงสร้าง พื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ ขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น

4) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิเมืองขอนแก่น และบริเวณ เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองนครพนม เมือง หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวางผัง เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

**6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ**

28

**แนวทางการพัฒนา**

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการ จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพิ่มอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้า ชายแดนที่มีศักยภาพ

2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๕ (บึง กาฬ-ปากซัน) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นที่ นำร่องเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มี ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล

**1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2**

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ**)**

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กำหนดเป้าหมายการพัฒนา “เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลาง การค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา กลุ่มจังหวัด ๕ ด้าน คือ

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา2

๒. อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา3

๓. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา4

๔. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒๐ เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

๕. คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ตั้งประเด็นการพัฒนาที่มีแผนงานและโครงการสำคัญ รองรับตลอดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของแผนพัฒนาฯ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายไว้ ๕ ประเด็น การพัฒนา ๑4 แผนงาน 60 โครงการ โดยสรุปประเด็นการพัฒนาทั้ง ๕ ประเด็น พร้อมทั้งจำนวนแผนงานและ โครงการ ประกอบด้วย

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๑3 โครงการ กำหนด เป้าหมายที่สำคัญ คือ การเพิ่มจำนวนแปลง/ฟาร์มและพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ที่ได้มาตรฐาน รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น มีระบบฐานข้อมูล จำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับรองมาตรฐาน และผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 9 โครงการ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย ๑ แผนงาน 13 โครงการ โดยเป้าหมายต้องการรายได้ของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้น จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประเด็นการพัฒนาดังกล่าว

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมและความ มั่นคง ประกอบด้วย ๔ แผนงาน 12 โครงการ โดยกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญและตั้งค่าเป้าหมายส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตและระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความสมบูรณ์ของครอบครัว และ ความเข้มแข็งของชุมชน อีกทั้งตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สังคมมีความยุติธรรม ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปลอดยาเสพติด และอบายมุข ในขณะเดียวกันการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้มีความสงบ เรียบร้อยเป็นองค์ประกอบสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนานี้

29

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๕ แผนงาน 13 โครงการ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว ให้มีการบริหารจัด การพลังงานเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ในขณะที่การผลิตทางการเกษตร มุ่งเป้าหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

**เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด**

**วิสัยทัศน์** “เกษตรสร้างมูลค่า ศูนย์กลางการค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ เชื่อมโยงภูมิภาค”

**คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| วิสัยทัศน | ความหมาย |
| เกษตรสร้างมูลค่า | การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยมีความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตร อินทรีย์ เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการเกษตร |
| ศูนย์กลางการค้า  โลจิสติกส์ | กลุ่มจังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากรบุคคล พร้อมกลไกเครื่องมือ เพื่อการสนับสนุนการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน |
| การท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์เชื่อมโยง ภูมิภาค | เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดจากฐาน ทรัพยากรที่มีอยู่ และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการที่หลากหลายโดยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตามความต้องการของตลาด |

**พันธกิจ**

(๑) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตรฐานเกษตร สร้างมูลค่า

(๒) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

(๓) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้า สู่สากล

**ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด**

(๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุด แผนการพัฒนา

(๒) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

(๓) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

(4) อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในกลุ่มจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

(5) คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

**ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (กลุ่มจังหวัดโขง-ชี-มูล) พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐**

30

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๓ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในด้านการเกษตร การบริการ และการท่องเที่ยว ได้ผลผลิตตาม เป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์

(2) รายได้ภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับ ด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้มีผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าตาม ความต้องการของผู้บริโภค ผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน บนฐานข้อมูล(Big Data) และ Platform ทางการเกษตร

(3) รายได้ภาคการค้า การบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการดำเนินงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของกลุ่มจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย และ การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่และบริการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ ร่วมด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยภาคการค้า และการบริการ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เส้นทาง คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาเติบโตสอดคล้องตามกิจกรรมภาคการผลิตสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน กลุ่มจังหวัด

**ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด**

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคมและความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า**

**1) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

(1) เพิ่มมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปแปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

(2) สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตรทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(1) จำนวนแปลง/ฟาร์มและพื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมงที่ได้ มาตรฐาน เป้าหมายรวม ๕ ปี จำนวนแปลง/ฟาร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ พื้นที่ผลิตพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ได้มาตรฐานจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ และได้มาตรฐานสากล ๑๐๐,๐๐๐ ไร่

(2) ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจำนวน ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๕๐

(3) มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย เป้าหมาย ๕ ปี ร้อยละ ๑๐

(4) มีระบบฐานข้อมูล (Big Data) อย่างน้อย ๑ ระบบ

(5) จำนวนผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้นเป้าหมาย ๕ ปี ๑๐๐ ราย

**๓) แนวทางการพัฒนา**

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล (Big Data) และ Platform ทางการเกษตร ของกลุ่มจังหวัด

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต แปรรูป แปรสภาพ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของ กลุ่มจังหวัดโดยการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาปรับใช้ตามความต้องการของตลาดและได้มาตรฐาน

(๓) พัฒนาการตลาดหลากหลายช่องทาง และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

**๔) แผนงานและโครงการสำคัญ**

31

**(๑) แผนงาน**

แผนงานที่ ๑ เพิ่มมูลค่า พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปแปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

แผนงานที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเกษตรทุกระดับตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

**(๒) โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.๑-๑))**

1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงสู่ลุ่มน้ำโขงชีมูล

4. โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน

5. โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสนับสนุนการผลิตด้านเกษตร ปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

7. โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่ม มูลค่าและยกระดับผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพร

8. โครงการการจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำของกลุ่มจังหวัด

9. โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรที่เหมาะสมโดยระบบ อัจฉริยะ (Intelligent Farm Management System)

10. โครงการพัฒนาการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสัตว์สำหรับโคขุน

11.โครงการยกระดับและต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเวชสำอางสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่ได้คุณภาพและ มาตรฐานสากล

12. โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพเกษตรรุ่นใหม่สำหรับ ผู้เรียนในระบบ และนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19

13. โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรสินค้าอินทรีย์

**2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน**

**ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน**

**1) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

(๑) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจการค้าการลงทุน และภาคอุตสาหกรรม

(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและขยายช่องทางการตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(๑) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product : GPCP) นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

(2) อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ของผู้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

**๓) แนวทางการพัฒนา**

(๑) การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า และการลงทุน

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการภาครัฐและระบบฐานข้อมูล เพื่อยกระดับการ ลงทุนและการค้าชายแดน

(๓) สร้างและพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศ

**๔) แผนงานและโครงการสำคัญ**

32

**(1) แผนงาน**

แผนงานที่ ๑ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการภาคธุรกิจ การค้าการลงทุน และภาคอุตสาหกรรม

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและขยายช่องทาง การตลาดทั้งในและต่างประเทศ

**(2) โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการ สำคัญ ของกลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1)**

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์

2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Data Base) และสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน

3. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของด่านพรมแดนช่องเม็กเพื่ออำนวยความ สะดวกด้านการค้าการลงทุน

4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการตามกรอบแนวคิด BCG Model

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของด่านพรมแดนบ้านปากแซงเพื่ออำนวยความ สะดวกด้านการค้าการลงทุน

6. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างงานสร้างอาชีพ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

7. โครงการยกระดับผ้าทอมือ โขง ชี มูล

8. โครงการส่งเสริมการค้าเชื่อมโยงตลาดนำการผลิตของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

9. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าข้าวหอมมะลิพรีเมี่ยมกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

**3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา**

**๑) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

(๑) การขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

**๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ ๒

(๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒

(๓) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ๔๐ แห่ง

**๓) แนวทางการพัฒนา**

(๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการท่องเที่ยว กีฬา การท่องเที่ยวเชิง เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน

(๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ของแหล่ง ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาน กีฬาให้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานกีฬาสากล และมาตรฐานระบบโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

(๓) บริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและกีฬา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(๔) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักกีฬากีฬา ที่มีคุณภาพ

**4) แผนงานและโครงการสำคัญ**

**(1) แผนงาน**

แผนงานที่ 1 การขยายฐานการตลาดและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงคุณภาพ

**(2) โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด (แบบ กจ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1))**

1. โครงการเส้นทางเชื่อมโยงกิจกรรมหลังการประชุมในจังหวัดรอบข้าง(Post MICE Activities Linkage with Neighboring City)

2. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล)

33

3. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานี

4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัว หนองขอนอุบลราชธานี

5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

6. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ภาคอีสานตอนล่าง 2)

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

8. โครงการพื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industry Village) ตามแนวคิด BCG

9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ป่านันทนาการโบกลึก ตำบลนาคำ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

10.โครงการเยาวชนแกนนำอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่าเที่ยว

11.โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดฯ

12.โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบครบวงจรอย่าง ยั่งยืนกลุ่มจังหวัดฯ

13.โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมการ ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดฯ

**4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง**

**1) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

(๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ เสริมสร้าง ความสมบูรณ์ของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน

(๒) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนทุกช่วงวัย

(๓) สังคมมีความยุติธรรม ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปลอด ยาเสพติด และอบายมุข

(๔) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมี ความสงบเรียบร้อย

**๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(1) คนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนการพัฒนา

**(๓) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์**

(๑) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี

(๓) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ

(๔) การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน

(๕) การส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน

(๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

**4) แผนงานและโครงการสำคัญ**

**(1) แผนงาน**

แผนงานที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบบริการสุขภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและ เสริมสร้างความสมบูรณ์ของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนงานที่ ๓ สังคมมีความยุติธรรม ความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน รวมทั้งปลอดยาเสพติด และอบายมุข

แผนงานที่ ๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ตาม แนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย

**(2) โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด**

34

**(แบบ กจ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1))**

1. สร้างงานเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ

2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพียงพอ บนวิถีพอเพียง

4. โครงการเด็กไทยสูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย IQ เกิน 100 เพื่อการเสริมสร้างด้าน เชาว์ปัญญา

5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบ บูรณาการ

6. โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต รอบรั้ว ล้อมรัก อุ่นไอรัก สายใย สื่อสาร เด็กไทย พัฒนาการสมวัย IQ ดี (ช่วงที่ 2) เพื่อการเสริมสร้างด้านสติปัญญา อารมณ์ ด้วยวินัยเชิงบวก

7. พัฒนาการศึกษาเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยในสถานศึกษา

8. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

9. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และที่จำเป็นของผู้เรียนสู่โลกศตวรรษที่ 21

10. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/เยาวชน ไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

11. โครงการหน่วยปฏิบัติการยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน

12. โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมและ ความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านชุมชนชายแดน

**ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**

**1) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

(๑) พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว

(๒) การบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน

(๓) การบริหารจัดการขยะในพื้นที่

(๔) การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

(5) การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

(1) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และไม้มีค่าและพื้นที่สีเขียวเป้าหมาย ร้อยละ0.20 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด

(2) การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทน เป้าหมายร้อยละ 5

(3) ร้อยละของปริมาณการนำขยะมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายร้อยละ 25

(5) ร้อยละการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง ร้อยละ ๐.๒

(6) พัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) เป็นแหล่งรับน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่กลุ่ม จังหวัด 1,000,000 ลบ.ม. ภายในปี พ.ศ. 2570

**3) แนวทางการพัฒนา**

(๑) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษณ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฟื้นฟูป่าปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมาย

(๒) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ

(๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพื้นที่และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

(๔) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน

**4) แผนงานและโครงการสำคัญ**

**(1) แผนงาน**

แผนงานที่ ๑ พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว

แผนงานที่ ๒ การบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน

แผนงานที่ ๓ การบริหารจัดการขยะในพื้นที่

35

แผนงานที่ ๔ การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

แผนงานที่ ๕ การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**(2) โครงการสำคัญ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ: แบบฟอร์มสรุปแผนงาน/โครงการสำคัญ ของกลุ่มจังหวัด**

**(แบบ กจ.๑) และแบบฟอร์มโครงการแบบย่อ (Project Brief) (แบบ กจ.1-1))**

1. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำและการขับเคลื่อนมาตรการ บริหารจัดการคุณภาพน้ำลุ่มน้ำลำเซบาย จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงการชุมชนสังคมสีเขียว

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรยั่งยืน

4. โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

5. โครงการสร้างองค์ความรู้ในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ในกลุ่มจังหวัดภาคตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

6. โครงการสร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนเพื่อลดปัญหาจากสภาวะโลกร้อน

7. โครงการปลูกเสริมไม้พะยูง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชุมชนเพื่อลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

8. โครงการเพาะชำกล้าไม้ใหญ่ สนับสนุนชุมชน

9. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ (จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรี สะเกษ)

11. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ แบบ ชุมชนมีส่วนร่วม

12.โครงการเฝ้าระวังและติดตามฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และ 10 ไมครอน เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้นำ ชุมชนด้านการเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับพื้นที่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

**๑.6 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ป(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ.2567**

**เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี**

“ เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้า การลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล ”

**วัตถุประสงค์**

1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเข้าถึงระบบ สาธารณูปโภคและระบบบริการภาครัฐ และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้าง มูลค่าสินค้าเกษตรให้ตอบสนองต่อความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิตโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (Big Data) และ ดิจิทัล แฟลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

3) เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการ เพิ่มคุณค่าหรือประยุกต์การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร และการนำเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทำให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ

4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ

5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทุกมิติ

**เป้าหมายการพัฒนา**

36

1) พัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมือง Smart city โดยดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านในปี พ.ศ.2570

2) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง มูลค่าสินค้าเกษตรและสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนว ทางเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

4) มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

5) ภาคการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด

**ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด**

1) มูลค่าการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัด(GPP) เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 2 ต่อปี

2) มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี

**ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา** ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล

**ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**

**1) วัตถุประสงค์**

1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2569)

1.1 ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ

1.2 ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

1.3 ร้อยละ 70 ของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

2) ร้อยละของผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ Onet (แยกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3) ร้อยละของคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานีทุกกลุ่มวัย ผ่านตามเกณฑ์

4) ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้รับการยกระดับมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี

5) มีชุมชนจัดการขยะเหลือ 0 สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ จำนวน 25 ชุมชนต่อปี (อำเภอละ 1 ชุมชน)

6) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี

7) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี

8) ร้อยละจำนวนเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟูความรู้ทักษะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60 ต่อปี)

9) ลดจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

37

10) ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ คนอุบลราชธานี

11) บุคคลไร้สถานะเข้าสู่กระบวนการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไร้สถานะ (บัตรเลข 0) ร้อยละ 10

**3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)**

1) การขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) เป็นศูนย์กลาง การรักษาผู้ป่วยที่เด่นชัดและโดดเด่นเฉพาะด้าน

2) การพัฒนาเป็นเมืองสุขภาวะดี มีความพร้อมในการตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในทุกด้าน และมีสิ่งอ านวยความสะดวก

3) การพัฒนาระบบความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

4) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม

5) การรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน

6) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง**

**1) วัตถุประสงค์**

1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน รวมทั้ง สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการด้วยระบบตลาดนำการผลิต บนพื้น ฐานข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

2) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการถ่ายทอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล้ า ทางรายได้

3) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและ สร้าง ภูมิคุ้มกันรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ใน ปี 2570

2) จำนวนฟาร์ม (ปศุสัตว์ ประมง วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร) ที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2570

3) รายได้เฉลี่ยทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ในปี 2570

4) จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการและฟื้นฟู จำนวน 100,000 ไร่/ปี ค่าเป้าหมายรายปี/ตัวชี้วัด

**3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)**

1) ส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และบริหารจัดการสินค้าเกษตร มูลค่าสูงสู่สากล

2) ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่ อย่างครบวงจร

3) สร้างภูมิคุ้มการทางการเกษตรต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด

4) ส่งเสริมพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำเพื่อ การเกษตรเพื่อการทำเกษตรมูลค่าสูง

**ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ**

**๑) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

๑)ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพมา ประยุกต์ใช้งาน และยกระดับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน

2) สร้างมูลค่าเพิ่ม และมูลค่าใหม่จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่

**๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

38

1) จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาความรู้ทักษะ ในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 10,000 ราย

2) จำนวนสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 200 รายการ

๓) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของพื้นที่ 600 ล้านบาท

**๓) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์**

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและ ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแปรรูปและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางชีวภาพของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรฐาน และส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลสำคัญจากฐานชีวภาพสู่สากล

3) สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Premium Products) ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

4) เสริมสร้างการตลาดและการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพของเพื่อผลักดันให้ อุบลราชธานีเป็น Bioeconomy Hub ของพื้นที่

**ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน**

**1) วัตถุประสงค์**

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง

2) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล

3) เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐานสู่สากล

4) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและขยายช่องทางการตลาดทุกระดับ

**2) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

1) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565)

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) นอกภาคเกษตร เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565)

3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี

**3) แผนงาน/แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)**

1) การเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน

2) ส่งเสริมผู้ประกอบการและ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารในการแข่งขัน

3) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าการ ลงทุน

3

**ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติ สู่สากล**

**๑) วัตถุประสงค์/แผนงาน**

เพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

**๒) เป้าหมายและตัวชี้วัด**

1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี

2) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ๒ แห่งต่อปี

**(๓) แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์**

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล

๒) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้ เกิดความสมดุลและยั่งยืน

๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การพัฒนาการท่องเที่ยว

39

๔) การประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว

๕) การส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ

**แบบ จ.๑**

40

**แบบฟอร์มสรุปแผนงานและโครงกาสำคัญของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) จังหวัดอุบลราชธานี**

**เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด: เมืองน่าอยู่ทันสมัย เกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง เศรษฐกิจชีวภาพ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน เมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา (2)** | **ตัวชี้วัด ของประเด็นการพัฒนา (3)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖6 (4)** | **พ.ศ.**  **2567** | **พ.ศ.**  **2568** | **พ.ศ.**  **2569** | **พ.ศ.**  **2570** | **พ.ศ. 2566-2570**  **(5)** |
| ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย | 1) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 (วัดปี 2569)  1.1 ร้อยละ 90 เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการ  1.2 ร้อยละ 85 เด็กอายุ 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  1.3 ร้อยละ 70 ของเด็กพัฒนาล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 2) ร้อยละของผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ Onet (แยกรายกลุ่ม สาระการเรียนรู้) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3) ร้อยละของคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานีทุกกลุ่มวัย ผ่านตามเกณฑ์ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4) ร้อยละของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้รับการ ยกระดับมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด อุบลราชธานี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5) มีชุมชนจัดการขยะเหลือ 0 สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำจำนวน 25 ชุมชนต่อ ปี (อำเภอละ 1 ชุมชน) |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6) สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 8) ร้อยละจ่านวนเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูความรู้ทักษะการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 60 ต่อปี) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9) ลดจุดความร้อน (Hotspot) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบ กับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **ประเด็นการพัฒนา (2)** | **ตัวชี้วัด ของประเด็นการพัฒนา (3)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖6 (4)** | **พ.ศ.**  **2567** | **พ.ศ.**  **2568** | **พ.ศ.**  **2569** | **พ.ศ.**  **2570** | **พ.ศ.  2566-2570**  **(5)** |
| ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนอุบลราชธานี |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11) บุคคลไร้สถานะเข้าสู่กระบวนการจัดท่าบัตรประจำตัวบุคคลไร้ สถานะ (บัตรเลข 0) ร้อยละ 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมเกษตร ปลอดภัยมูลค่าสูง |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า เกษตรจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ใน ปี 2570 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 2) จำนวนฟาร์ม (ปศุสัตว์ ประมง วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปรรูปสินค้า เกษตร) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2570 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 3) รายได้เฉลี่ยทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ในปี 2570 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 4) จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการบริหารจัดการและฟื้นฟู จำนวน 100,000 ไร่/ปี |  | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจ ชีวภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) จำนวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ทักษะในการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 10,000 ราย |  | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 |
| 2) จำนวนสินค้านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากฐานทรัพยากรชีวภาพ จำนวน 200 รายการ |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
| ๓) มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ของพื้นที่ 600 ล้านบาท |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |

41

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา (2)** | **ตัวชี้วัด ของประเด็นการพัฒนา (3)** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖6 (4)** | **พ.ศ.**  **2567** | **พ.ศ.**  **2568** | **พ.ศ.**  **2569** | **พ.ศ.**  **2570** | **พ.ศ.  2566-2570**  **(5)** |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) |  |  |  |  |  | 3 |
| 2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) นอกภาคเกษตร เป้าหมาย 5 ปี ร้อยละ 3 (ใช้ฐานปี 2565) |  |  |  |  |  | 3 |
| 3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมือง ท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติสู่สากล |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 2 ต่อปี |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) จ่านวนแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับ การพัฒนา ๒ แห่งต่อปี |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

42

**1.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด**

43

**6.1 วิสัยทัศน**

**“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเขมแข็ง เปนประตูการคาการทองเที่ยวการเกษตรมีศักยภาพมีการพัฒนาอยางสมดุล ยั่งยืน ตามแนวทางปชญาเศรษฐกิจพอเพียง”**

**6.2 พันธกิจ**

1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานบริการประชาชน

2) สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพแกประชาชน

3) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น

4) สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง

5) สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน การดูแล และการรักษาสุขภาพ แกประชาชน

6) สงเสริมใหประชาชนรูจักสิทธิ หนาที่ ตามกฏหมาย ในระบอบประชาธิปไตย

7) สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

8) สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยภาคประชาชน

9) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน

10) สงเสริมใหภาคประชาชนเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

11) บริหารจัดการการทองเที่ยวของจังหวัด

12) สงเสริมใหเกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรม

13) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

14) จัดใหมีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

15) อนุรักษฟนฟู และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

16) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

**6.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา**

1) ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอตอความตองการของประชาชน

2) ประชาชนมีความรูดานการประกอบอาชีพ ดวยภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานภูมิปญญาสมัยใหม

3) โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐานและสอดคลองกับบริบทวิธีชีวิตของทองถิ่น

4) ครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง

5) ประชาชนมีความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องตนและการปองกันโรคอยางเปนระบบ

6) ประชาชนมีความรูปรัชญาอุดมการณ สิทธิและหนาที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย

7) ศูนยประสานงานและบูรณาการขอมูล ทรัพยากร ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

8) ความเขมแข็งของภาคประชาสังคมและกระบวนการเรียนรูขององคกรภาคประชาชน

9) ระบบการทํางานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

10) ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู มีสวนรวม ในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นทุกระดับชั้น

11) ศูนยบูรณาการขอมูลการทองเที่ยวที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน

12) อุตสาหกรรมขนาดเล็ก กลุมอาชีพ ไดรับการสงเสริมแบบครบวงจร (ความรูการผลิตการบริหารการตลาด) ในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน

13) ประชาชนมีองคความรูในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในการเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน

14)ความเปนระบบของขอมูลพื้นที่เปนสาธารณะผูรับผิดชอบและการใชสอยรวมกันของประชาชน

15) มีการจัดระบบการเรียนรูเผยแพรสืบทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

16) บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แบบมุงผลสัมฤทธิ์

**ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด**

44

**ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน**

แนวทางที่ 1 วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของชุมชน

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐาน

แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบชลประทานใหทั่วถึงและเพียงพอ

แนวทางที่ 4 ขยายเขตการบริการไฟฟา ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชน

แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบระบายน้ําที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง

**ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต**

แนวทางที่ 1 สงเสริมการผลิตพืชและสัตวเศรษฐกิจของจังหวัด

แนวทางที่ 2 สงเสริมการประกอบอาชีพเสริมแกประชาชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมการปองกัน ดูแล และรักษา สุขภาพประชาชน

แนวทางที่ 4 สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็ง

แนวทางที่ 5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น

**ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย**

แนวทางที่ 1 บูรณาการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยของทุกภาคสวน

แนวทางที่ 2 เสริมสรางองคความรูประชาธิปไตย สิทธิ หนาที่ และกฎหมาย แกประชาชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมและบูรณาการระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด

แนวทางที่ 4 สงเสริมระบบการตรวจสอบการทํางานภาครัฐโดยประชาชน

แนวทางที่ 5 สงเสริมการรวมกลุมภาคประชาชนใหเขมแข็ง

**ยุทธศาสตรที่4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว**

แนวทางที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการลงทุนใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหม

แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพดานการบริการแกนักทองเที่ยว

แนวทางที่ 3 อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวของสวนรวม

แนวทางที่ 4 สรางเอกลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ

แนวทางที่ 6 สงเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม

**ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม**

แนวทางที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรปาไม ดินและน้ํา โดยการมีสวนรวมของชุมชน

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการกําจัดขยะและน้ําเสียใหถูกสุขลักษณะโดยการมีสวนรวมของชุมชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมใหชุมชนปลอดมลภาวะ

แนวทางที่ 4 จัดใหมีระบบบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

**ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น**

แนวทางที่ 1 อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

แนวทางที่ 2 จัดใหมีศูนยการเรียนรูและการอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ในชุมชน

แนวทางที่ 3 จัดใหมีศูนยการเฝาระวังทางวัฒนธรรม โดยการมีสวนรวมของชุมชน

**ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น**

แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางที่ 3 พัฒนาเครื่องไม เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

**1.8 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลตาเกา)**

45

**2.1 วิสัยทัศน์ (vision)**

“ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตพอเพียง ”

**พันธกิจ**

1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

2 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข

4 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์การจัดการสวัสดิการชุมชน

5 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7 ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ

8 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

9 ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

10 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**จุดมุ่งหมาย**

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาขน
2. ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่
3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี

4. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และได้รับการจัดสวัสดิการชุมชน

5. ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๖. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้อย่างเพียงพอ

7. ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สุข

8 ประชาชนได้รับบริการจากภารกิจถ่ายโอนและบริการสาธารณะ

9. ประชาชนมีพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

10. ชุมชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**2.2 ยุทธศาสตร์**

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๒.๒ แผนงานเกษตร

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

5. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

6. การพัฒนาการศึกษา

465

๖.๑ แผนงานการศึกษา

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7. การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

**2.3 เป้าประสงค์**

1. ประชาชนมีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน

2. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกได้มาตรฐาน

3. และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำเพื่อการอุโภค บริโภคที่เพียงพอ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

5. ประชาชนได้รับการสงคมสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคม

6. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น

7. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชน ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

8.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและมีระบบการบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

9. ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น

10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นในทุกๆด้าน

12. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกๆด้าน

13. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ตัวชี้วัด**

**๒.๕ ค่าเป้าหมาย**

1. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนอันจะส่งผลให้ร่างกายของประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี

๒. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาในเขตเทศบาลตำบลให้ได้มาตรฐาน การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและสำหรับการอุปโภค–บริโภคให้เพียงพอพร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกัน

๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

๔. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้ง ด้านสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

๕. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลางเพิ่มขึ้น

6. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดอุบลราชธานีตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**๒.๖ กลยุทธ์**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค**

47

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**กลยุทธ์**ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**๒.๒ แผนงานเกษตร**

**กลยุทธ์** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**๓.1 แผนงานสาธารณสุข**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**๓.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**กลยุทธ์** การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์ พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

**๓.4 แผนงานงบกลาง**

**กลยุทธ์** การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

**๓.5 แผนงานการพาณิชย์**

**กลยุทธ์** การบริหารจัดการตลาด

**4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**กลยุทธ์** พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนารายได้ท้องถิ่น

**5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**กลยุทธ์** พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**๖.๑ แผนงานการศึกษา**

**กลยุทธ์** การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

**๖.2 แผนงานการเคหะและชุมชน**

484

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**กลยุทธ์** การส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลตาเกา

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลตาเกา กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลตาเกา ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 7 ยุทธศาสตร์ 16 กลยุทธ์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

1.1 การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

1.2 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

1.3 การพัฒนาอาคารสถานที่และเสียงตามสาย

1.4 การจัดการขยะ

1.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำและป่าไม้

2.1 การบริหารจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้

2.3 การพัฒนาด้านเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.1 การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

3.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

3.3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

3.4 กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.5 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

3.6 การบริหารตลาด

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 การบริหารจัดการองค์กร

4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย์

4.3 การพัฒนาบุคลกร

5. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

๕.๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.3 การป้องกันปัญหายาเสพติด

5.4 การจราจร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกด้าน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

49

7.1 การส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ

7.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒธรรม และจารีตประเพณี

7.3 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลตาเกา มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค พัฒนาด้านการเกษตรแหล่งน้ำและป่าไม้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

**3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis /Dmand (Dmand Analysis)/Global Dmand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม)

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค **SWOT Analasis**

เทศบาลตำบลตาเกา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ของตำบลตาเกาเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWTO Analasis ซึ่งผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้าน | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่มี |
| จุดแข็ง | 3 | 1 | ๑ | ๐ |
| จุดอ่อน | -3 | -1 | -๑ | ๐ |
| โอกาส | 3 | 1 | ๑ | ๐ |
| อุปสรรค/ข้อจำกัด | -3 | -1 | -๑ | ๐ |

**๑. จุดแข็ง (Strength : S)**

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเป็นส่วนมากปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บริการประชาชนครบทุกส่วนราชการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานออกเป็น ๔ ส่วนราชการ ดังนี้ สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา
2. มีศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ชุดกู้ชีพกู้ภัย ชุดเตือนภัย ชุดเคลื่อนที่เร็ว ปฏิบัติงานประจำศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมากเพียงพอ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยได้ทันที
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ยนต์ดับเพลิง รถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถยนต์ส่วนกลาง ชุดดับเพลิง เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนมากเพียงพอ
4. มีเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องรับ-ส่งโทรสาร
5. มีอาคารสำนักงานโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นสัดส่วน ๔ ส่วนราชการ ดังนี้ สำนักปลัดฯ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา เพื่อให้บริการประชาชน

**2. จุดอ่อน (Weakness : W)**

50

1. จำนวนบุคลากรปฏิบัติงานภายในเทศบาลตำบลแต่ละส่วนราชการมีอัตรากำลังไม่ครบทุกตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติและไม่สมดุลกันทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย

3. จำนวนงบประมาณเทศบาลตำบลดำเนินการจัดเก็บเองได้น้อย ทำให้การจัดสรรงบประมาณไปพัฒนาในด้านต่างๆไม่ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่

4. ขาดการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

5. ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เขมร มีวัฒนธรรมทางการเมืองคล้ายคลึงและคล้อยตามกัน

**3. โอกาส (opportuntiy :O)**

1. มีเส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน และเส้นทางไปพื้นที่เกษตรกรรมที่สะดวก

2. มีแหล่งน้ำธรรมซาติใช้เพื่อการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เช่น ห้วยทดหลวง อ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง และลำห้วยต่างๆ

3. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชมันสำประหลังและยางพาราเป็นส่วนใหญ่

4. มีพื้นที่จำนวนมากดินอุดมสมบูรณ์ (สีแดงป่นทราย) เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชสวน และเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมก่อสร้าง(หินปะซอลต์)

๕. เขตเทศบาลตำบลตาเกาเป็นที่ตั้งของอำเภอน้ำขุ่น ที่ตั้งสถานที่ราชการระดับอำเภอเป็นศูนย์กลางการปกครองระดับอำเภอ

**๔. อุปสรรค/ข้อจำกัด (Threaten :T)**

1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตาเกาน้อย
2. ประชาชนในพื้นที่มีระดับการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้าราชการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กับประชาชน

3. แหล่งน้ำใต้ผิวดิน (น้ำบาดาล) มีปริมาณน้อย เนื่องจากมีแหล่งน้ำเหนือผิวดิน (แหล่งน้ำตามธรรมชาติ) เก็บกักน้ำไว้ได้น้อย

๔. ประชาชนใช้ภาษาในการสื่อสารไม่เหมือนกัน มีภาษาเขมรและลาว มีวัฒนธรรมทางการเมืองแตกต่างกันและแสดงออกทางการเมืองแตกต่างกัน

5. ประชาชนไม่มีการอาศัยพึงพากันมากนักเนื่องจากเป็นชุมชนเมือง หรือบางส่วนอาศัยอยู่ห่างไกลกันกระจัดกระจายโดยไปอาศัยอยู่ในพื้นที่นาไร่ พื้นที่สวนทำการเกษตรของตนเอง

เทศบาลตำบลตาเกา จะต้องใช้โอกาสที่เป็นปัจจัยจากภายภายนอก และใช้จุดแข็งทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด พยายามให้ตัวกระทำภายนอก ข้อจำกัด/อุปสรรค ทำความเสียหายให้กับองค์กรให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน ของตำบลเพื่อโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๓**

51

46

46


46

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง  กองการศึกษา |
| 2 | การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านการเศรษฐกิจ | 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง |
| 2.2 แผนงานเกษตร | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง  กองการศึกษา |
| 3 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 3.1 แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด | กองการศึกษา,  กองคลัง |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด | กองการศึกษา,  กองคลัง |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | สำนักปลัด | กองคลัง |
| การดำเนินงานอื่น | ๓.๔ แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด | กองคลัง |
| ด้านการเศรษฐกิจ | ๓.๕ แผนงานการพาณิชย์ | สำนักปลัด | กองช่าง  กองคลัง |
| 4 | การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ด้านบริหารทั่วไป | 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด  กองคลัง | กองช่าง  กองการศึกษา |
| 5 | การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านบริหารทั่วไป | 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | กองการศึกษา,  กองช่าง  กองคลัง |
| 6 | การพัฒนาการศึกษา | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 6.1 แผนงานการศึกษา | กองการศึกษา | สำนักปลัด,  กองช่าง  กองคลัง |
| ๖.2 แผนงานเคหะและชุมชน | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง  กองการศึกษา |
| ด้านการเศรษฐกิจ | 6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | สำนักปลัด,  กองคลัง  กองการศึกษา |
| 7 | การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | ด้านบริการชุมชนและสังคม | 7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | กองการศึกษา | สำนักปลัด,  กองช่าง  กองคลัง |

46



52

53

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคมและความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด**

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุข หลายมิติ สู่สากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

**ยุทธศาสตร์จังหวัด**

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7

การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.**

**ในเขตจังหวัด**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

แหล่งน้ำ ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.ตาเกา.**

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

**๒.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

แบบ ผ.๐1

54

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 29 | 3,555,000 | 3 | 582,000 | 5 | 817,000 | - | - | - | - | 37 | 4,954,000 |
| **รวม** | 30 | 3,655,000 | **4** | **682,000** | **6** | **917,000** | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **52** | **5,454,000** |
| 2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร**  **แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม** | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 220,000 | 3 | 220,000 | - | - | - | - | - | - | 6 | 440,000 |
| 2.1 แผนงานเกษตร | 6 | 125,000 | 6 | 125,000 | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 1 | 40,000 | 15 | 370,000 |
| **รวม** | 9 | **345,000** | **9** | **345,000** | **1** | **40,000** | **1** | **40,000** | **1** | **40,000** | **21** | **810,000** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | 25 | 670,000 | 21 | 480,000 | 19 | 445,000 | 19 | 445,000 | 19 | 445,000 | 103 | 2,485,000 |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 100,000 | 4 | 100,000 | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | 2 | 60,000 | 14 | 380,000 |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | 1 | 50,000 | 1 | 50,000 | - | - | 2 | 100,000 |
| 3.4 แผนงานงบกลาง | 4 | 13,920,000 | 4 | 14,320,000 | 4 | 14,620,000 | 4 | 14,920,000 | 4 | 15,120,000 | 20 | 72,900,000 |
| 2.5 แผนงานการพาณิชย์ | 1 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,000 |
| **รวม** | **34** | **14,700,000** | **29** | **14,900,000** | **26** | **15,175,000** | **26** | **15,475,000** | **25** | **15,625,000** | **140** | **75,875,000** |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 11 | 1,890,000 | 11 | 2,025,000 | 9 | 405,000 | 9 | 405,000 | 9 | 405,000 | 49 | 5,130,000 |
| **รวม** | **11** | **1,890,000** | **11** | **2,025,000** | **9** | **405,000** | **9** | **405,000** | **9** | **405,000** | **49** | **5,130,000** |

55

แบบ ผ.๐1

**เทศบาลตำบลตาเกา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม** **และการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 13 | 470,000 | 9 | 265,000 | 7 | 155,000 | 7 | 155,000 | 7 | 155,000 | 43 | 1,200,000 |
| **รวม** | **13** | **470,000** | **9** | **265,000** | **7** | **155,000** | **7** | **155,000** | **7** | **155,000** | **43** | **1,200,000** |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนการศึกษา | 9 | 7,348,000 | 4 | 7,080,000 | 4 | 7,090,000 | 4 | 7,120,000 | 4 | 7.120,000 | 25 | 35,758,000 |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 300,000 |
| **รวม** | **15** | **7,648,000** | **4** | **7,080,000** | **4** | **7,090,000** | **4** | **7,120,000** | **4** | **7.120,000** | **31** | **36,058,000** |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา** **วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 7 | 400,000 | - | - | 1 | 200,000 | - | - | - | - | 8 | 600,000 |
| **รวม** | **7** | **400,000** | **-** | **-** | **1** | **200,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** | **600,.000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **119** | **29,108,000** | **66** | **25,297,000** | **54** | **23,982,000** | **48** | **23,295,000** | **47** | **23,445,000** | **344** | **125,122,000** |

แบบ ผ.๐1

56

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนจากชุมชน**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 150,000 | 1 | 50,000 | 3 | 150,000 | 4 | 200,000 | 2 | 100,000 | 13 | 650,000 |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 | 1,413,000 | 13 | 3,415,000 | 19 | 1,539,000 | 2 | 200,000 | 1 | 100,000 | 47 | 4,536,000 |
| **รวม** | **15** | **1,563,000** | **14** | **3,465,000** | **22** | **1,689,000** | **6** | **400,000** | **3** | **200,000** | **60** | **5,186,000** |
| 2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร**  **แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | - | - | 2 | 200,000 |
| 2.1 แผนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | - | - | - | - | **1** | **100,000** | **1** | **100,000** | **-** | **-** | **2** | **200,000** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

57

แบบ ผ.๐1

**เทศบาลตำบลตาเกา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม** **และการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา** **วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **15** | **1,563,000** | **14** | **3,465,000** | **23** | **1,789,000** | **7** | **500,000** | **3** | **200,000** | **62** | **5,386,000n** |

แบบ ผ.๐1

58

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการเกินศักยภาพ**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 41,290,000 | 11 | 43,428,000 | 12 | 46,903,000 | 12 | 46,903,000 | 12 | 46,903,000 | 57 | 225,429,000 |
| **รวม** | **10** | **41,290,000** | **11** | **43,428,000** | **12** | **46,903,000** | **12** | **46,903,000** | **12** | **46,903,000** | **57** | **225,429,000** |
| 2. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร**  **แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 | 5 | 30,000,000 |
| 2.1 แผนงานเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **1** | **6,000,000** | **1** | **6,000,000** | **1** | **6,000,000** | **1** | **6,000,000** | **1** | **6,000,000** | **5** | **30,000,000** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 แผนงานการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

59

แบบ ผ.๐1

**เทศบาลตำบลตาเกา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๖ | | ปี ๒๕๖๗ | | ปี ๒๕๖๘ | | ปี ๒๕๖๙ | | ปี ๒๕๗๐ | | รวม ๕ ปี | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม** **และการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | 1 | 1,652,000 | 1 | 1,652,000 | 2 | 3,926,000 | 4 | 7,230,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **1,652,000** | **1** | **1,652,000** | **2** | **3,926,000** | **4** | **7,230,000** |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา** **วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **11** | **47,290,000** | **12** | **49,428,000** | **14** | **54,555,000** | **14** | **54,555,000** | **15** | **56,829,000** | **66** | **262,659,000** |

**แก้ไขหัวข้อยุทธศาสตร์ ในส่วนที่ 3 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เพิ่มเติม**

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแก้ไขใหม่ ดังนี้ (หน้าถัดไป)**

1. **โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

60

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 8** ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 9** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค**

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | จัดซื้อวัสดุและติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล หมู่ 1-15 | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในการสัญจรผ่านไปมาในเวลากลางคืนได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซม หลอดไฟ ตามถนนสายหลัก ตรอก ซอกซอย บ้านเรือน | 1๐๐,๐๐๐ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 60 ทั้งตำบลพึงพอใจ | ประชาชนทั้งตำบล  มีความปลอดภัยในการ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

61

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านตาเกา หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนผิวลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15ม. พร้อมป้ายโครงการ 1ป้ายรายละเอียด อื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 190,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านตาเกา หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. ปริมาตรลูกรัง ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรลาดยางบ้านตาเกา หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ปรับปรุงถนน กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม.หนา 0.05 ม รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของเทศบาลตำบลตาเกากำหนด | - | 250,000 | - | - | - | ถนน ลาดยาง  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

6

62

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านตาเอ็ม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 129,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 532 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 119,000 | - | - | - | - | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 สายนาเสลา | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 500 ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | ๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

8

63

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 สายนานายสุวร | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 10๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนผิวลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.05 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 187,000 | - | - | กว้าง 4 ม.  ยาว 106 ม.  หนา 0.05 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 9 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านน้ำขุ่น  หมู่ 3 | เพื่อให้อาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  13 ม. ยาว 15 ม. สูง 3.50  ม | 200,000 | - | - | - | - | ศาลาประชาคม กว้าง  13  ม.ยาว 15ม  สูง 3.50ม | มีอาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | กองช่าง |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหมากแหน่ง หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา  0.15 ม.  ไหล่ทางข้างละ  0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | 100,000 | - | - | - | - | ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.  ยาว  45 ม.  หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

64

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหมากแหน่ง หมู่ 4 สายข้างโรงเรียน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 500ม.  หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 300 ลบ.ม ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 60,000. | - | - | - | - | ถนนลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหมากแหน่ง หมู่ 4 เป็นผิวจราจรลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 100,000 | 100,000 | - | - | ถนนลาดยาง  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม.  ไหล่ทางข้างละ0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | 100,000 | - | - | - | - | ถนน คสล.  กว้าง 4 ม.  ยาว  45 ม.  หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนโฮม หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 99,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

65

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ เป็นผิวจราจรลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 100,000 | - | - | - | - | ถนนลาดยาง กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านรุ่งแสงจันทร์หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 150,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านโนนนงาม หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 150,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนนงาม หมู่ 7 ซอยหนึ่ง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

66

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนนงาม หมู่ 7 เป็นผิวจราจรลาดยางสายศาลากลางบ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 100,000 | - | - | - | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง ขนาด  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 เส้นป่าหมาก | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 232,000 | - | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม.  ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268ลบ.ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา  0.15 ม.  ไหล่ทางข้างละ  0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | 1๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ถนน คสล. กว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

67

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 1๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 จากดอนปู่ตาถึงศาลาประชาคม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม.รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 232,000 | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 สายไปบ้านหนองเต็ง | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายหน้าวัดป่าหนองกระโดน | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 230,000 | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

68

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 เป็นผิวจราจรลาดยาง สายศาลากลางบ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยางบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 100,000 | - | - | - | - | ถนน ลาดยาง  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านซำเหนือ หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 200,000 | - | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านซำเหนือ หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

69

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านตาเอ็ม หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 200,000 | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านตาเอ็ม หมู่ 13 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 33 | ขยายไหล่ทาง บ้านตาเอ็ม หมู่ 13 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา | ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 185 ม.  (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | 100,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชน พึงพอใจ | ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

70

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 34 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน  ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. วางท่อระบายน้ำ 0.40\*1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 35 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 สายหน้าบ้านนายอัมพร กมุทรัตน์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนผิวลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม.รายละเอียดอื่นตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 125,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง  ข้างละ 0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | - | 100,000 | - | - | ถนน คสล. กว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 37 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 สายนายวิชัย มลเฑียรอาจ | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 60,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

71

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ ๑0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 15ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**2.1 แผนเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับเทศบาลวาริน | งบประมาณเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับเทศบาลวาริน | 180,000 | 180,000 | - | - | - | ประชาชน ร้อยละ 80 พึงพอใจ | มีงบประมาณกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนให้กับเทศบาลวาริน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ขยะรีไซเคิลในชุมชนให้เกิดประโยชน์ | เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนและลดปริมาณขยะในชุมชน | หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 15 หมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 15 หมู่บ้าน | ขยะในชุมชนลดลง | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง  (ขยะอินทรีย์) | เพื่อรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทาง(ขยะอินทรีย์) | ประชาชนมีการคัดแยกขยะในชุมชนจัดการขยะการขยะอินทรีย์ | 20,000 | 20,000 | - | - | - | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | ปริมาณขยะลดลง |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

72

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 2**ยุติความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ที่ **ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมคุณภาพชีวิต**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**กลยุทธ์** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ และการพัฒนาด้านเกษตร

**2.2 แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ (ทาบกิ่ง,เสียบยอด) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบ ทาบกิ่ง,เสียบยอด | จัดฝึกอบรมให้ประชาชนที่สนใจจาก ๑๕ หมู่บ้าน | 25,000 | - | - | - | - | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์แบบทาบกิ่งเสียบยอด | ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการยายพันธุ์พืชไม่อาศัยเพศ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร | เพื่อส่งเสริมเพิ่มทักษะแก่ประชาชนในการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร | จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะแก่ประชาชนในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 20,000 | 20,000 | - | - | - | ร้อยละ๗๐ประชาชนมีรู้จักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | ประชาชนรู้จักวิธีการแปรรูปอาหารทางการเกษตร | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการอบรมและเสริมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร | เพื่ออบรมและเสริมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าการ เกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรแก่ประชาชน | 10,000 | 10,000 | - | - | - | ร้อยละ ๗๐ ประชาชนมีความรู้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร | ประชาชนมีความรู้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผัก  ตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลตาเกา | 10,000 | 10,000 | - | - | - | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | แหล่งน้ำสะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรักษ์ทรัพยากรน้ำและการดการน้ำเสียในชุมชน | เพื่ออบรมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการรักษ์ทรัพยากรน้ำและการดการน้ำเสียในชุมชน | อบรมให้ความรู้ อสม.หมู่ที่ 1-15 | 20,000 | 20,000 |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษ์ทรัพยากรน้ำและการดการน้ำเสียในชุมชน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  รักษ์ตาเกา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ  จัดการขยะประชาชนตำบลตาเกา | ประชาชนหมู่ที่ 1-15มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | มีการจัดการขยะที่ถูกวิธีและปริมาณขยะลดลง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

73

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3** สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | จ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาตาเกา | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกา | จ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลตาเกาจำนวน 15  หมู่บ้าน  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ค่าจ้างเหมาสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขตตำบลตาเกา | ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบล ตาเกา | ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลตาเกาที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อสุขภาพ | เพื่อตรวจสุขภาพให้ พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อสุขภาพ | ค่าตรวจ รักษาและบริการทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ตรวจ รักษาและบริการทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง | พนักงานเทศบาลตำบลตาเกามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

74

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 4 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน | เพื่ออบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน | อบรมให้ความรู้ให้ประชาชนทั้ง 15หมู่บ้าน | 20,000 |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการการดูแลสุขภาพ | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการเดินรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน | เพื่อเดินรณรงค์อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน | เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในโรงเรียน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร | เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร | มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารในเขตตำบลตาเกา | 15,000 | 15,000 | - | - | - | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการกิจกรรม 5 ส. และทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันโรคโควิด-๑๙ | เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกิจกรรม 5 ส และป้องกันโรคโควิด-๑๙ | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาเกา | 20,000 | - | - | - |  | สำนักงานมีระเบียบและมีความสะอาด เพิ่มขึ้น | พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลมีความรู้เกี่ยวกิจกรรม 5 ส และนำมาพัฒนางาน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

75

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 8** ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 9** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 8 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) | พื้นที่ในตำบลตาเกาทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | ๑๕ หมู่บ้าน | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย | เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับประกอบการร้านอาหารแผงลอย | ร้านอาหารแผงลอยอำเภอน้ำขุ่นได้รับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร | 20,000 | 20,000 |  |  |  | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอยมีความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหาร | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม | เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและคนในพื้นที่ร่วมมือกันรักษาความสะอาด | หมู่บ้านที่ร่วมโครงการ ๑๕ หมู่บ้าน | 50,000 | - | - | - | - | ๑๕ หมู่บ้าน | ชุมชนสะอาดห่างไกลโรคภัย | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

76

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาเกา หมู่ที่ 1 | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านตาเกา หมู่ที่ ๑ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

77

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 12 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาเอ็ม หมู่ที่ ๒ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านตาอ็ม หมู่ที่ ๒ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

78

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 13 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

79

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 14 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหมากแหน่ง หมู่ที่ ๔ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านหมากแหน่ง หมู่ที่ ๔ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

80

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3** สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 15 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนโฮม หมู่ที่ ๕ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการบ้านโนนโฮม หมู่ที่ ๕ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

81

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 16 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ที่ ๖ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการ บ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ที่ ๖ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

82

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 17 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

83

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 18 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซำสะกวยน้อยหมู่ที่ ๘ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ที่ ๘ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

84

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 19 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ ๙ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านรุ่งตะวัน หมู่ที่ ๙ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

85

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 20 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ที่ ๑๐ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ที่ ๑๐ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

86

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 21 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๑๑ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ ๑๑ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

87

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 22 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซำเหนือ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านซำเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

88

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 23 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาเอ็ม หมู่ที่ ๑๓ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านตาเอ็ม หมู่ที่ ๑๓ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

89

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 24 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ที่ ๑๔ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ที่ ๑๔ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

90

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผ๐๒

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชน การป้องกัน ดูแล ควบคุม ระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคระบาด

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 25 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเกษตรหนองบอนที่ ๑๕ | เพื่ออุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ดังนี้  1.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พีระพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  3.โครงการส่งเสริมสุขภาพตาม หลัก ๖ อ ของคนในชุนชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | 20,000 | โครงการพระราชดำริ จำนวน ๓ โครงการ | คณะกรรมการหมู่บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ที่ ๑๕ ได้รับงบประมาณดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

35

39

91

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 8** ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 9** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล | เพื่อฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานเทศบาล | คณะผู้บริหารพนักงาน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล จำนวน ๘๐คน | 100,000 | 1๐๐,๐๐๐ | - | - | - | ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ๗๐ พึงพอใจ | คณะผู้บริหารพนักงาน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้รับการพัฒนา | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด | 1.เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  2. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของ ครัวเรือนในชุมชน  3. เพื่อได้ผักปลอดสารพิษ  4. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ | ฝึกอบรมขยายโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง | 30,000 | 30,000 | - | - | - | ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ทำกิจกรรมของ โครงการไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 | 1.ประชาชนในชุมชนน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน  2.ครอบครัวในชุมชนลดรายจ่าย  3.ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ ที่ดีขึ้นเนื่องจากรับประทานผัก ปลอดสารพิษที่ปลูกเอง | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

24

92

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง**โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ **3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย**

**ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** ส่งเสริม เพิ่มทักษะสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมระดับตำบล | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตาเกาและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ครัวเรือนร้อยละ 60 ประชาชนมีส่วนร่วน | ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ผู้ดูสูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐ คน | ๓๐,000 | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ร้อยละ๖๐ผู้สูงอายุผู้พิการและด้อยโอกาส พึงพอใจ | ผู้ดูสูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

93

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง**โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3** สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ **3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย**

**ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการสงเคราะห์ พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่บ้านเทิดไท้สำหรับผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | เพื่อสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์บางส่วนสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ผู้พิการ | ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ที่ไดรับการคัดเลือกจาก 15 หมู่บ้าน | - | - | - | 5๐,๐๐๐ | - | ผู้ด้อยโอกาสร้อยละ 60 พึงพอใจ | ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ | ผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจาก 15 หมู่บ้าน | - | - | 5๐,๐๐๐ | - | - | มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสผู้สูงอายุร้อยละ 60 พึงพอใจ | ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุได้รับผ้าห่มกันหนาว | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

94

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง**โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3**สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ **3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย**

**ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** การให้การสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

**3.4 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-15 | ผู้สูงอายุ หมู่ 1-15 จำนวน 901 คน | 11,000,00 | 11,300,00 | 11,500,00 | 11,800,00 | 12,000,00 | ผู้สูงอายุร้อยละ 100 พึงพอใจ | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 2 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหมู่ที่ 1-15 | คนพิการ หมู่ 1-15จำนวน 155 คน | 2,700,000 | 2,8๐๐,๐๐๐ | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,9๐๐,๐๐๐ | ผู้พิการร้อยละ 100 พึงพอใจ | ผู้สูพิการได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ เอชไอวี | เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในตำบลตาเกาให้มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในตำบลตาเกา แจ้งความประสงค์ขอรับเบี้ย | 20,000 | 2๐,๐๐๐ | 20,000 | 20,000 | 2๐,๐๐๐ | ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 100 พึงพอใจ | ติดเชื้อเอชไอวีได้รับเบี้ยยังชีพ | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเกา | 1.เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการ สาธารณสุขของระบบ หลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลตาเกา  2.ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และ ความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตาเกา | ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตาเกา เข้าถึง ระบบบริการด้าน ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ การรักษาพยาบาล เบื้องต้น ครอบคลุม พื้นที่ทั้ง 15 หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงการบริการ สาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึง | ประชาชน ตำบลตาเกา ได้รับการเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย  -อัตราป่วยด้วยโรค ไม่ติดต่อลดลงและ สามารถควบคุมให้ อยู่ในสภาวะสมดุล | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

95

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง**ความสามารถในการแขงขัน**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ**
3. Sustainable Development Goals : **เป้าหมายที่ 11**ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์จังหวัด **ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ**
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ **4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**กลยุทธ์** การบริหารจัดการตลาด

**3.5 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการตลาดสดเทศบาลตำบลตาเกา สะอาด ปลอดภัย  ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาดสด | ตลาดสดอำเภอน้ำขุ่นได้รับรองด้านสุขาภิบาลอาหาร | 10,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ 80 พึงพอใจ | พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดมีความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหาร | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

96

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**กลยุทธ์** พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนารายได้ท้องถิ่น

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | จ้างเหมาบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล | เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนของหน่วยงานและนำมาปรับปรุงเพื่อตอบ สนองความต้องการของชุมชน | จัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท. | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ร้อยละ 80 พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล | ได้รับทราบว่าประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล | สำนักปลัด |
| 2 | เงินค่าผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | เพื่อจัดเตรียมเงินค่าผล ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน | จำนวนงบประมาณเงินค่าผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | 1,500,000 | 1,600,000 | - | - | - | ประชาชนร้อยละ 60 พึงพอใจ | พนักงานราชการพนักงานจ้างมีขวัญกลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด |
| 3 | จ้างเหมาปรับปรุงเว็ปไซต์ | เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ | ปรับปรุงเว็ปไซต์ ในสำนักงาน | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ประชาชนร้อยละ 60 พึงพอใจ | รับทราบข้อมูลการทำงานที่รวดเร็วทันสมัยทันหตุการณ์ | สำนักปลัด |
| ๔ | โครงการอบรมงานสารบรรณและให้ความรู้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ | เพื่อให้บุคลากรส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน | 20,000 | 20,000 |  |  |  | ร้อยละ 70 มีความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร | บุคลากรส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

97

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**กลยุทธ์** พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนารายได้ท้องถิ่น

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 5 | โครงการอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง | เพื่อให้บุคลากรส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของราชการ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 70  มีความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของราชการ | บุคลากรส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยของราชการ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ ทต.ตาเกา | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ ทต.ตาเกา | การจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนารายได้ของ ทต.ตาเกา | 50,000 | 5๐,๐๐๐ | 50,000 | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ 60 พึงพอใจ | รายได้เทศบาลตำบลตาเกาเพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 7 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลตาเกา | เพื่อจัดทำข้อมูลภาษีและพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มรายได้ให้ ทต. | การจัดทำแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ ทต. | 5๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | 8๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ 60 พึงพอใจ | เทศบาลมีข้อมูลภาษีและมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองคลัง |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน | เพื่อให้มีค่าจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน | งบประมาณในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ร้อยละ60 การปฏิบัติงานสำเร็จ | สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ | กองช่าง |
| 9 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | เพื่อให้มีงบประมาณค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ60 การปฏิบัติงานสำเร็จ | มีค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล  ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

98

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**กลยุทธ์** พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามระบอบประชาธิปไตย งานรัฐพิธีต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ สามารถในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนารายได้ท้องถิ่น

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 10 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตาเกา | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตาเกา | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารตำบลและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 900,000 | ๘0,000 | ประชาชนร้อยละ60 มาเลือกตั้ง | ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำอำเภอน้ำขุ่น | เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณภัย ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โรคติดต่อ หรือ โรคระบาดในท้องถิ่น และประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เพื่อเป็นสถานที่กลางในการรับข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ให้ คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาในการ ติดต่อขอรับบริการต่างๆ จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | มีสถานที่กลางในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอน้ำขุ่น | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ80 ในการช่วยเหลือประชาชน | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

99

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16** ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**กลยุทธ์** พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

**5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | ค่าตอบแทน อปพร. ขณะปฏิบัติหน้าที่ | เพื่อจ่ายค่าตอบแทน  อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ ผอ.ศูนย์อปพร.ตำบลตาเกา | ค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง | 80,000 | 8๐,๐๐๐ | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | เป็นขวัญกำลังใจให้อปพร.ขณะปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา | เพื่อเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยของประชาชนตำบลตาเกาตามอำนาจหน้าที่ | ค่าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่เช่นฟื้นฟูเยียวยาให้ความรู้  และอื่นๆเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 | 40,000 | ๔๐,๐๐๐ | 40,000 | 40,000 | ๔๐,๐๐๐ | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตำบลตาเกา | ประชาชนได้รับการช่วยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560 | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

100

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**กลยุทธ์** พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

**5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 3 | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอปพร. | เพื่อเป็นการฝึกทบทวน ให้ อปพร. มีความสามารถและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ทันต่อเหตุการณ์ | จัดฝึกทบทวนให้ อปพร. จำนวน 55 คน | 100,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | อปพร.มีการฝึกทบทวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน | เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ช่วยเหลือตนเองและช่วยคนจมน้ำเบื้องต้น | จัดฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำในเด็กนักเรียน | 30,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ช่วยเหลือคนจมน้ำเบื้องต้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้มีบุคลากรที่สามารถใช้วิทยุสื่อสาร | สมาชิก อปพร.สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตาเกา | 30,000 | 30,000 | - | - | - | บุคลากรจำนวน ๕๐ คน ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงาน | บุคลากรสามารถใช้วิทยุในการสื่อสารได้ | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน | เพื่อสร้างเสริมกลุ่มคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ | ชุมชนพื้นที่ตำบลตาเกา | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ | สำนักปลัด |
| 7 | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมตู้เก็บ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมตู้เก็บ จำนวน 5 ตู้ | 35,000 | - | - | - | - | เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งพร้อมตู้เก็บ จำนวน 5ตู้ | เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

101

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 16**ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**กลยุทธ์** พัฒนาระบบการป้องกันและและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การจราจร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

**5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 8 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ยาเสพติดได้รับงบประมาณ | การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดน้อยลง | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอน้ำขุ่น | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอน้ำขุ่น | อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอน้ำขุ่น | 40,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | อำเภอน้ำขุ่นมีงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | เพื่อรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน | รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | มีการดำเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด |
| 11 | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจัดกำลัง อปพร. ออกตรวจร่วมกับหน่วยงานของตำรวจ | รณรงค์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัยทางถนน | 20,000 | 2๐,๐๐๐ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | ลดอุบัติเหตุในช่างเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด |
| 12 | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจัดกำลัง อปพร. ออกตรวจร่วมกับหน่วยงานของตำรวจ | รณรงค์จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัยทางถนน | 20,000 | 2๐,๐๐๐ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | ลดอุบัติเหตุในช่างเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการฝึกซ้อมแผนการกู้ภัยทางถนน | เพื่อให้ทีมกู้ภัยและสมาชิกอปพร.มีความรู้ความเรื่องการกู้ภัยทางถนน | ทีมกู้ภัยและสมาชิก อปพร.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกู้ภัยมีบนท้องถนน | 30,000 | 3๐,๐๐๐ | 30,000 | 3๐,๐๐๐ | 3๐,๐๐๐ | ประชาชนร้อยละ60พึงพอใจ | ทีมกู้ภัยและสมาชิกอปพร.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกู้ภัยทางถนน | สำนักปลัด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

102

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่4**สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา**

**กลยุทธ์** การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

**6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาเกา ทั้ง ๖ ศูนย์ฯ | 1) ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา  2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา   3) ค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา   4)ค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา     5)ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา   6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กนักเรียนศพด.สังกัดเทศบาลตำบลตาเกา | 1,750,000 | 1,760,000 | 1,770,000 | 1,780,000 | 1,780,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนย์ | มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษา |

103

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่4**สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา**

**กลยุทธ์** การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

**6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนและเด็กก่อนเกณฑ์ได้ดื่มนม และมีความเจริญเติบโตสมวัย | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ฯ  เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 แห่ง | 1,930,000 | 1,930,000 | 1,930,000 | 1,940,000 | 1,940,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ได้รับอาหารเสริมนม | เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) และมีความเจริญ เติบโตสมวัย | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน สพฐ ในเขตตำบลตาเกา | เพื่อให้โรงเรียน สพฐ. ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึงและเด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและเจริญเติบโตสมวัย | อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่  ๑.โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย  ๒. โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น  ๓.โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง  ๔.โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,330,000 | 3,340,000 | 3,340,000 | ร้อยละ 100เด็กในโรงเรียน สพฐ. ได้กินอาหารกลางวัน | โรงเรียน 4 แห่งได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวันและเด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและเจริญเติบโตสมวัย | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

104

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรดานความมั่นคง**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**
3. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 4** สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา**

**กลยุทธ์** การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเด็ก เยาวชน ให้มีพัฒนาการตามวัย

**6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ | จัดกิจกรรมวันเด็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง และโรงเรียน 5 แห่งและเด็กๆทั้ง15 หมู่บ้าน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1.ผู้ปกครองร้อยละ70 พึงพอใจ  2.เด็กได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงอออก | เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ | กองการศึกษา |
| ๕ | โครงส่งเสริมที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านหนังสือ | ส่งเสริมที่อ่านหนังสือตำบลตาเกา | 20,000 | - | - | - | - | ที่อ่านหนังสือสำหรับประชาชน | ประชาชนรักการอ่านมากขึ้น | กองการศึกษา |
| ๖ | โครงการหนูน้อยปฐมวัยดีเด่น | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6 แห่ง | 20,000 | - | - | - | - | จำนวน 6 ศูนย์ | เด็กได้รับการพัฒนา | กองการศึกษา |
| ๗ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนจัดประสบการณ์ | เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย | บุคลากรในกองการศึกษา | 40,000 |  |  |  |  | บุคลากรในกองการศึกษา | ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย | กองการศึกษา |
| ๘ | โครงการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา | บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา | 60,000 |  |  |  |  | ประชาชนร้อยละ60 พึงพอใจ | บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา | กองการศึกษา |
| ๙ | จัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลตาเกา | เพื่อให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นสนาม ทั้ง 6 ศูนย์ | 138,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 60 เด็กมีพัฒนาการตามวัย | เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัย | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

105

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ 8** ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 9** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการศึกษา**

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

**6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 10 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอ็ม | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอ็มได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |
| 11 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮมได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |
| 12 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งตะวัน | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งตะวันได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |
| 13 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแหน่ง | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแหน่งได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |
| 14 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้านน้ำขุ่น | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำขุ่นได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |
| 15 | ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำสะกวยน้อย | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำสะกวยน้อยได้มาตรฐาน | 50,000 | - | - | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ60 พึงพอใจ | มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

106

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3** สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ**

**กลยุทธ์** การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ |  | งบประมาณ | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 1 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน | เพื่อให้มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายของประชาชนในเขต อปท. | อุปกรณ์กีฬาให้ประชาชน 15 หมู่บ้าน | 30,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60 พึงพอใจ | มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกายของประชาชนในเขต อปท. | กองการศึกษา |
| 2 | กีฬาเยาวชนตำบลตาเกา | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกลังกายเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคี | พิธีจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 1 ครั้ง | 1๒0,000 | - | - | - | - | ประชาชนสร้อยละ60 พึงพอใจ | ประชาชนได้ออกลังกายเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคี | กองการศึกษา |
| 3 | แข่งขันกีฬาสายใยรักตำบลตาเกา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคี | พิธีจัดการแข่งขันกีฬาจำนวน 1 ครั้ง | 20,000 | - | - | - | - | ประชาชนสร้อยละ60 พึงพอใจ | เด็กได้ออกกำลังกายเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคี | กองการศึกษา |
| 4 | ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 1-15 | เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและใช้ประโยชน์อื่น | สนามกีฬา/ลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบมาตรฐานที่ ทต.กำหนด | - | - | 200,000 | - | - | ประชาชนสร้อยละ60 พึงพอใจ | ประชาชน มีสถานที่สำหรับออกกำลังกายและใช้ประโยชน์อื่น | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

107

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี **ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน**
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 **หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม**
3. ค. Sustainable Development Goals : SDGs **เป้าหมายที่ 3** สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ**

**กลยุทธ์** การกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการการส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**7.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | ๒๕๗๐ |
| 5 | สร้างฐานความรู้ควบคู่ภูมิปัญญา | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวน ๑ โครงการ | 30,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60 พึงพอใจ | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เดิมผกา(ต้นเงิน) | เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม | จำนวน15 หมู่บ้าน | 60,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ70 พึงพอใจ | มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการงานเมืองประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น | เพื่อส่งเสริมประเพณีของอำเภอน้ำขุ่น | จัดงานประเพณีของดีอำเภอน้ำขุ่น | ๘0,000 | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60 พึงพอใจ | มีการสืบทอดประเพณีของดีอำเภอน้ำขุ่น | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี | เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา | อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา | ๖๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ประชาชนร้อยละ60 พึงพอใจ | ประชานมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีประจำจังหวัด | กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

108

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตาเกา หมู่๑ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | 50,000 | - | - | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตาเอ็ม หมู่ ๒ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | - | 50,000 | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | 50,000 | - | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมากแหน่ง หมู่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | 50,000 | - | - | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

109

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย

๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโนนโฮม หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | - | - | 50,000 | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 6 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโนนงาม หมู่ ๗ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | 50,000 | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | 50,000 | - | - | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 8 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ ๑๐ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | - | - | 50,000 | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

110

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย

๑.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านซำเหนือ หมู่ ๑๒ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | - | 50,000 | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 10 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านตาเอ็ม หมู่ ๑๓ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | - | 50,000 | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 11 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | 50,000 | 50,000 | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 12 | อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ ๑๕ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการขยายเขตไฟฟ้า | ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๘-๑๐ ต้น ตามแบบที่ไฟฟ้ากำหนด | - | - | 50,000 | - | - | ครัวเรือนร้อยละ 100 ในพื้นที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

111

5

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านตาเกา หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 2 | วางท่อระบายน้ำบ้านตาเกา  หมู่ 1 | เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ท่อขนาด 0.60x100 ม.  จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม.  จำนวน 6บ่อ (รายละเอียด  ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | 100,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 3 | ปรับปรุง/ซ่อมแซม หอกระจายข่าวบ้านตาเกา หมู่ ๑ | เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | เสียงตามสายสภาพดี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน | - | - | - | - | 1๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ 60 ของ ประชาชนหมู่ 9 พึงพอใจ | ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านตาเอ็ม หมู่ 2 สายบ้านนายเก่งกาจ อาจสาลี | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 129,000 | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

112

6

8

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑222/2/2@/2@/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านตาเอ็ม หมู่ 2 สายหน้าโรงเรียน – หน้าวัด | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของเทศบาลตำบลตาเกากำหนด | 128,000 | - | - | - | - | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.05 เมตร | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 7 | วางท่อระบายน้ำบ้านบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 | เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตก | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ท่อขนาด 0.60x100 ม.  จำนวน 60 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม.  จำนวน 6บ่อ (รายละเอียด  ตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | - | 100,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 8 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านตาเอ็ม หมู่ 2 | เพื่อให้อาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  13 ม. ยาว 15 ม. สูง 3.50  ม | - | - | - | 100,000 | - | ศาลาประชาคม กว้าง  13  ม.  ยาว 15ม  สูง3.50ม | มีอาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร |  |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

113

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 วัดป่าเจริญธรรม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง  5 ม. ยาว  50 ม. หนา  0.15 ม.  ไหล่ทางข้างละ  0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | - | 200,000 | - | - | ถนน คสล. กว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 10 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

114

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 11 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านหมากแหน่ง หมู่ 4 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโฮม หมู่ 5 สายไปห้วยฝั่งแดง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 47 ม.หนา 0.15 ม. ราย ละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 99,000 | - | - | กว้าง 4 ม.  ยาว 47 ม.  หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 13 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านโนนโฮม หมู่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | 30,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 14 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านโนนโฮม หมู่ 5 | เพื่อให้อาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  13 ม. ยาว 15 ม.  สูง 3.50  ม | - | - | - | 100,000 | - | ศาลาประชาคม ขนาดกว้าง 13 ม.ยาว 15ม สูง3.50ม | มีอาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านรุ่งแสงจันทร์หมู่ 6 สายบ้านนายวิจิตร  พาพะหม | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง4 ม.ยาว70 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 150,000 | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

115

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านรุ่งแสงจันทร์หมู่ 6 สายบ้านนายธวัชชัย แก้วส่องแสงถึงบ้านนายกุล แก้วหารอด | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 150,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 สายไร่นายโกศล ตระการจันทร์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 400 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนดตามแบบและประมาณราคา พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 สายนานายสุรศักดิ์ พาพะหม | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 400 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนดตามแบบและประมาณราคา พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 150,000 | - | - | - | - | ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 19 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | 30,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

116

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 20 | ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนนงาม หมู่ 7 โนนหนองหิน | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 21 | ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนนงาม หมู่ 7 เป็นผิวจราจรลาดยางสายศาลากลางบ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 100,000 | - | - | - | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง ขนาด  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 22 | ขยายไหล่ทาง บ้านโนนงาม หมู่  7 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา | ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 185 ม.  (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | - | 100,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชน พึงพอใจ | ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 23 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านโนนนงาม หมู่ 7 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | 30,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

117

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 เส้นป่ายางใหญ่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 230,000 | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 25 | ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 เป็นผิวจราจรลาดยาง สายบ้านนางสาวอรนงค์ บังเศียร | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง  บ้านตาเอ็ม หมู่ 2 ขนาดกว้าง  4 ม ยาว 65 ม หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 100,000 | - | - | - | - | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง บ้านตาเอ็ม หมู่ 2 ขนาด  กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 26 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 | เพื่อให้อาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  13 ม. ยาว 15 ม. สูง 3.50  ม | - | - | 100,000 | - | - | ศาลาประชาคม กว้าง  13  ม.  ยาว 15ม สูง3.50ม | มีอาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | กองช่าง |
| 27 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านซำสะกวยน้อย หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

118

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 28 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | 30,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 29 | ขยายเขตประปาบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | 50,000 | - | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 30 | ซ่อมแซมถนนลูกรังหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 สายไปประดู่งาม | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 100,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 31 | ขยายไหล่ทาง บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา | ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 185 ม.  (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | - | 100,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชน พึงพอใจ | ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 32 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

119

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 33 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 50,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายไปบ้านแสนถาวร | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 200,000 | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 สายไปบ้านนางอำไพ วิเศษ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 200,000 | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านซำเหนือ หมู่ 12 สายบ้านนายประทีนทอง | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 200,000 | - | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

120

25

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านซำเหนือ หมู่ 12 สายบ้านนายบัวผัน คำโสภา จรดแยกป่ายางพ่อใหญ่เมย์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนนคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 200,000 | - | - | - | กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 38 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านซำเหนือ หมู่ 12 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 39 | ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตาเอ็ม หมู่ 13 เป็นผิวจราจรลาดยาง | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนน คสล.เป็นผิวลาดยาง  ขนาดกว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม  รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 100,000 | - | - | - | - | ถนน คสล.เป็นผิวลาด กว้าง 4 ม ยาว 65 ม  หนา 0.05 ม | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 40 | ขยายไหล่ทาง บ้านตาเอ็ม หมู่ 13 | เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา | ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้างข้างละ 0.50 ม. ความยาวรวม 185 ม.  (รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | 100,000 | - | - | - | - | ร้อยละ 60 ของ ประชาชน  พึงพอใจ | ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |
| 41 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมบ้านตาเอ็ม หมู่ 13 | เพื่อให้อาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาดกว้าง  13 ม. ยาว 15 ม.   สูง 3.50  ม | - | - | 100,000 | - | - | ศาลาประชาคม กว้าง  13  ม..ยาว 15 ม. สูง 3.50 ม. | มีอาคารประชาคมที่มั่นคงถาวร | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

121

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 สายบ้านนางมณี รัตนวงค์ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | ถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา  0.15 ม.  ไหล่ทางข้างละ  0.50 ม.(รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา) | - | 100,000 | - | - | - | ถนน คสล. กว้าง  4 ม. ยาว  45 ม. หนา 0.15 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเป็นผิวลาดยาง บ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 สายหน้าบ้านสัมฤทธิ์ ระตะโม | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนนผิวลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม.รายละเอียดอื่นตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 125,000 | - | - | - |  | กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 44 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ 14 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 45 | ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 สายนายไชยยันต์ สายแวว | เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. ปริมาตรลูกรัง จำนวน 268 ลบ.ม. ลงตามจุดชำรุดที่กำหนด พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย | 60,000 | - | - | - | - | กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

122

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 46 | ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 เป็นผิวจราจรลาดยาง สายศาลาประชาคม | เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น | ถนนผิวลาดยาง กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม.รายละเอียดอื่นตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | 125,000 | - |  |  | กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.05 ม. | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว | กองช่าง |
| 47 | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 30,000 | - | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

123

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๑

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำและป่าไม้**

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุด

ลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**2.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการซ่อมแซมทำนบดินลำห้วยขามบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 ต.ตาเกา | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ | กว้าง 2 ม. ยาว 12ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | - | 100,000 | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |
| 2 | ขุดลอกทดชู | เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร | รายละเอียดตามแบบและข้อกำหนดของทต.ตาเกา | - | - | 1๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนร้อยละ 60 พึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ | กองช่าง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

124

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านตาเกา หมู่ ๑ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น สายไปบ้านห้วยยาง หมู่ ๔ ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | ๑,๗๒๔,๐๐๐ | ๑,๗๒๔,๐๐๐ | ๑,๗๒๔,๐๐๐ | ๑.ถนนลาดยาง กว้าง 5 ม.  ยาว 900 ม.  หนาเฉลี่ย 0.05  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเอ็ม หมู่ ๒ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น สายไปบ้านแสนถาวร หมู่๕ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อใช้สัญจรและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว2,000 ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจ | มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำขุ่น หมู่ 3 -สายไปทดหลวง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 400,000 | 400,000 | - | - | - | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 200ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

125

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | ๒๕๖๙ | 2570 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ ต.ตาเกา สายไปบ้านโนนแสบง หมู่ ๑๒ ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.รายละเอียดตามแบบและประมาณราคาของเทศบาลตำบลตาเกากำหนด | 2,800,000- | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนมีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนโฮม หมู่ 5 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น สายไปบ้านหนองเต็ง หมู่ ๘ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 2,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งแสงจันทร์ หมู่ 6 -สายไปบ้านเกษตรหนองบอน หมู่ 15 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อใช้สัญจรและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว1,000 ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจ | มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | จังหวัด, กรมส่งเสริมฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

126

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านซำสะกวยน้อย หมู่ ๘ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น สายไปบ้านหนองเทา หมู่ ๕ ต.โซง อ.น้ำยื จ.อุบลฯ | เพื่อใช้สัญจรและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 5ซม.ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.รายละเอียดอื่นตามและแบบมาตรฐาน ของเทศบาลตำบลตาเกา | - | - | 1,789,000 | 1,789,000 | 1,789,000 | กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 5 ซม.  ๒.ร้อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจ | มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ สายไปอ่างเก็บน้ำทดหลวงบ้านน้ำขุ่น หมู่ ๓ ต.ตาเกา  อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อใช้สัญจรและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 2,800,000- | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 1,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านรุ่งตะวัน หมู่ ๙ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น (หลังวัดทดหลวง) สายไปบ้านโนนแสบงหมู่๑๒ ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลฯ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 2,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

127

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ ๑๐ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น สายไปบ้านหนองเต็ง หมู่ ๘ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ | เพื่อใช้สัญจรและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว2,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ 80 ของประชาชนพึงพอใจ | มีถนนในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 11 | ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านซำเหนือ หมู่ ๑๒ สายไปบ้านหนองเต็ง ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน(ป่ายางใหญ่) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 2,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำเหนือ หมู่ 12 -บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 4,918,000 | 4,918,000 | 4,918,000 | 4,918,000 | 4,918,000 | ๑.ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 2,000ม. หนา 0.15 ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  ทต.ตาเกา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

128

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปา อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๐๐-๐๐๘ บ้านซำเหนือ หมู่ 12 -บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา |  | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,992,000 | ๑.ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  ทต.ตาเกา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำขุ่นกลาง หมู่ ๑๔ ต.ตาเกา -บ้านดอนโมกข์ หมู่ ๗ ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมและบรรทุกสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร | ถนน คสล.กว้าง 5 .ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | 5,122,000 | ๑.ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว 2,000ม. หนา๐.๑๕ ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๑๐๐-๐30 แยกรงโม่หินกิติวดีศิลาพาณิชย์ –บ้านจันทร์สว่าง หมู่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา |  | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | 2,214,000 | ๑.ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม.  ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ในพื้นที่มีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น | กองช่าง  ทต.ตาเกา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

129

**สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบ ผ๐๒/๒

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. **ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย**
5. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว**

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามแด็กเล่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

**๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำทดหลวง | เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่ ผักผ่อนและท่องเที่ยว | จัดสวน ปลูกต้นไม้ กันตะลิ่ง ทางเดินคอนกรีต รายละเอียดอื่นตามแบบและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลตาเกา | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | จัดสวน ปลูกต้นไม้ กันตะลิ่ง ทางเดินคอนกรีต | ประชาชนสะที่ออกกำลังกาย พักผ่อนและท่องเที่ยว | อบจ,จังหวัด,กรมส่งเสริมฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

130

122

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖6-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๒/๒

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
3. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม
4. **ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**
5. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา**

**กลยุทธ์** ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน อาคาร ศาลาประชาคม การจัดทำผังเมืองตำบลและการพัฒนาระบบเสียงตามสาย

**6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิตโครงการ | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเอ็ม | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานขนาด ไม่เกิน 50 คนตามแบบ สถ.ศพด.๑ | - | - | 1,652,000 | - | - | ผู้ปกครองร้อยละ90 พึงพอใจ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน | กรมส่งเสริมฯ |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโฮม | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานขนาด ไม่เกิน 50 คนตามแบบ สถ.ศพด.๑ | - | - | - | 1,652,000 | - | ผู้ปกครองร้อยละ90 พึงพอใจ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน | กรมส่งเสริมฯ |
| 3 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรุ่งตะวัน | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานขนาด ไม่เกิน 50 คนตามแบบ สถ.ศพด.๑ | - | - | - | - | 1,652,000 | ผู้ปกครองร้อยละ90 พึงพอใจ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน | กรมส่งเสริมฯ |
| 4 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากแหน่ง | เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงตามมาตรฐานการศึกษา | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานขนาด 81-100 ตามแบบ สถ.ศพด.3 | - | - | - | - | 2,274,000 | ผู้ปกครองร้อยละ90 พึงพอใจ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐาน | กรมส่งเสริมฯ |

**บัญชีครุภัณฑ์**

131

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ๐๓

เทศบาลตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | เป้าหมาย  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณ | | | | | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 256๖ | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับนิติกร | 8,500 | - | - | - |  | สำนักปลัด |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับนิติกร | 4,500 | - | - | - |  | สำนักปลัด |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) และ  8 แกนเสมือน  จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับนักวิเคราะห์ฯ | 22,000 | - | - | - |  | สำนักปลัด |
|  | แผนงานการสาธารณสุข | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง | 118,000 | - | - | - |  | สำนักปลัด |

**ส่วนที่ ๔**

**การติดตามและประเมินผล**

132

**4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วย**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยนาเสนอ ดังนี้

4.1.1 กำหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561

4.1.2 กาหนดกรอบเวลา Time&TimeFrame) ความสอดคล้อง (Relevance) ความเพียงพอ (Adequacy)

ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness)ผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นต้น

4.1.3 กำหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน /ชุมชน /ตำบล /องค์กร /หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ(integration)ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น(Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

**4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

4.2.1 ระเบียบ ในการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders)ในท้องถิ่นนั้นๆ

(2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อ

133

ใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสำคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด ความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ

1

(3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดาเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้า ลาคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย

ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ(structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อ

- มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น

- อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้

การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาปนิกวางผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะดาเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการกาหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆด้วย โดยต้องกำหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล

(2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการค้นคว้าหาคาตอบ เนื่องจากถ้า ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร

**4.3.1 การทดสอบและการวัด** (Tests & Measurements)

134

วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

**4.3.2 การสัมภาษณ์** (Interviews)

อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลาดับของข้อความ การดาเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ

**4.3.3 การสังเกต** (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การ

สังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ

กำหนดการดาเนิน การสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาท

สัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ

ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทาควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ

สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปราก ฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ

**4.3.4การสำรวจ** (surveys)

ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจ

**4.3.5เอกสาร** (Documents)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**2.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

เทศบาลตำบลตาเกา มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบ ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา คุณภาพชีวิต สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตจะเป็นความต้องการอันดับต้นๆ

เทศบาลตำบลตาเกาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้รับการพัฒนาไปมากโดยเฉพะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันได้ก่อสร้างถนนเพื่อทุกหมู่บ้านไปมาหาสู่กันได้ และได้จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมก็มีการสนับสนุนพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมดูแลซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาของเทศบาลตำบลตาเกา ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตามสมควร

**3.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

135

1) จำนวนโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้สูงกว่างบประมาณที่มีอยู่จริง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามแผนได้ทั้งหมด

2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการนำมาแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ำ

3) ในบางโครงการไม่มี ระเบียบ /กฎหมายรองรับ หรือบางโครงการ อยู่ระหว่างการตอบข้อหารือในข้อกฎหมาย เช่น การอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ โครงการด้านวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

4)การประสานงานในระดับองค์กร/ส่วนราชการค่อนข้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด

5)การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทุกเส้นทุกสายภายในเขตตำบลไพบูลย์ ดำเนินการได้แต่ไม่เกิดความคุ้มค่า และไม่คงทน ความชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น เห็นควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนดำเนินการซ่อมแซมถนน ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงบประมาณ

………………………………………………………………………….